
宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司宁钢分部2#3#卸船机、北仑分部7#卸船机行走机构改造项目

招标文件

招标编号：ZJHG-FW-2025-

招   标   人：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2025年5月
第一章  招标公告

宁波中基国际招标有限公司受宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司的委托，对宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司宁钢分部2#3#卸船机、北仑分部7#卸船机行走机构改造项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标编号：ZJHG-FW-2025-

二、采购方式：公开招标
三、采购内容、招标需求、数量及工期：
1.内容：对宁钢分部2台卸船机（2#、3#）的行走机构驱动部进行改造（一台机16套，共计32套）和北仑分部1台卸船机（7#）的行走机构驱动部进行改造（共计24套）。拆除原先的大车行走机构驱动部分，包括：电机、减速箱、制动器、连接轴及驱动车轮总成等及其附属件。更换新的三合一驱动，包含驱动车轮总成等组件。本项目主要包括设计选型、制造、运输、安装调试、油漆、技术和售后服务等内容。

2.招标需求：详见第二章招标需求

3.数量：1项

4.工期：（1）合同签订后，乙方应在60天内完成所有备件采购及组装完成。（2）现场安装根据甲方生产情况安排，提前5天通知乙方，每台机连续施工，现场施工停机时间为10天/台。

5.最高限价：人民币700万元。

四、合格投标人的资格要求

1、具有独立法人资格的供应商，拥有投标货物一切合法手续的证明文件，持有工商管理部门核发的营业执照。

2、具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（类型包含：桥式起重机；施工类别：安装、修理、改造；级别：A）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含起重机械制造（含安装、修理、改造）；子项目：桥式起重机；级别A级。

3、投标人2021年1月1日至今具有1250吨/小时及以上卸船机行走机构改造或制造业绩（需提供合同等书面证明材料，时间以合同签订时间为准）。   

4、投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准）。若为失信被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，应在中标候选人公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    5、本项目不允许联合体投标或分包转包，本次招标采用资格后审。

五、招标文件的获取：

1、本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http：//www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行投标人注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2、招标文件下载时间：2025年 月 日至2025年 月 日16：00时。

3、未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

六、投标保证金：

1、金额：人民币140000.00元整。

2、投标人应于2025年 月 日16：00时前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3、投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

七、投标文件的递交：

1、投标文件递交截止时间：2025年 月 日09时30分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。

2、投标文件递交方式：

线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交截止时间前，将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

八、开标时间及地点： 

本次招标将于2025年 月 日09时30分在浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司招投标中心开标室（地址：宁波市昌乐路266号宁波国际航运服务中心9025室）在线公开开标。

注意事项：

1.投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。 

2.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台制定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

九、业务咨询：

招标代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：杨未、戴蓓霞、章黎栋
联系电话：0574-87425382、88090681
传真：0574-87425386

招标人：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

地址：宁波市北仑区迎宾路8号
联系人：胡工

电话：0574-27697369

异议联系人（招标代理机构）：王老师

联系电话：0574-87425391

异议信息反馈邮箱：412052906@qq.com

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230

第二章  招标需求

 一、商务要求

	★最高限价
	700万元，超过最高限价的作无效报价处理。

	工期
	（1）合同签订后，乙方应在60天内完成所有备件采购及组装完成。

（2）现场安装根据甲方生产情况安排，提前5天通知乙方，每台机连续施工，现场施工停机时间为10天/台。

	质保期
	12个月，质保期自双方签署验收文件之日起计算。

	★结算方式
	本项目结算方式采用银行电汇或承兑汇票结算，不采取现金结算。合同签订后30日内支付预付款合同金额的30%；货物到达现场并经过甲方确认后支付进度款合同金额的20%；完成设备安装调试并通过验收后支付结算款合同金额的45%（50%增值税专用发票）；5%作为质量保证金，在质保期满后且无质量问题后付清余款。


  二、技术要求              

（一）招标内容：

对宁钢分部2台卸船机（2#、3#）的行走机构驱动部进行改造（一台机16套，共计32套）及北仑分部1台卸船机（7#）的行走机构驱动部进行改造（共计24套）。拆除原先的大车行走机构驱动部分，包括：电机、减速机、制动器、连接轴及驱动车轮总成等及其附属件。更换新的三合一驱动，包含驱动车轮总成等组件。本项目主要包括设计选型、制造、运输、安装调试、油漆、技术和售后服务等内容。

（二）宁钢分部2#3#卸船机行走机构改造技术要求

1、工作环境

1.1 环境工作温度：常年平均气温+16.3℃,极端最高气温+45℃(对设备工作环境温度按＋55℃考虑),极端最低气温-10℃(对设备按-20℃考虑)。

1.2其他环境要求：最大相对湿度100％；年平均相对湿度90％。洋盐雾、煤块粉尘、多雷。

1.3日工作时间：24小时/天：连续工作；

一般条件

2.1整机重量1050T，最大迎风面积530m2；
2.2大车行走机构应有足够的驱动力，保证卸船机在遇到25m/s的风速和0.5%坡度，单侧各一组驱动失效的情况下，也能起动逆风安全行至锚定处，在25m/s风速下顺风行走时，制动器应能安全制动。工作制动器制动力矩的安全系数不小于1.5；

2.3大车行走速度为25m/min；大车行走机构由交流变频调速驱动，由电动机、电磁式制动器、减速机三件合为一体（三合一）套在车轮轴上。减速箱与车轮轴安装形式采用锁紧盘形式。锁紧盘要求质量可靠，为减速器配套原厂产品；

2.4驱动装置应具有成组性、互换性，设计考虑能单独更换车轮。

3、三合一驱动（电动机、电磁式制动器、减速机）
3.1三合一驱动采用宁波东力、杰牌、上海振华或相当于品牌，并且国内要有完善的技术及售后能力；
3.2减速机采用三合一一体式结构，空心锁紧盘安装；

3.3减速机产品需可靠，不漏油；

3.4减速机额定输出扭矩≥18000N.m；

3.5减速机齿轮、齿轮轴须进行热处理，齿轮的材料性能不得低于16MnCrS5,渗碳淬火齿轮齿面精加工后的有效硬化层深度为0.2～2mm，且不得有裂纹，轴的材料及性能不得低于42CrMo4V；

3.6力矩臂安装尺寸须满足现场位置；(可以根据现场情况调整)；

3.7减速机外表涂底漆和红色面漆，漆面均匀，保证无锈迹，无破损，应采用可靠的涂装工艺进行防腐处理，并要求将凹槽、缝隙填胶处理；
3.8驱动电机，要求采用变频电机，电机电源380v，电机功率≥11KW，电机需带加大防雨罩，采用304不锈钢材质，厚度不低于3mm，拆装方便；

3.9电磁式制动器配380v镇流模块，具备工作制动、手动打开、动态防风等功能；制动器间隙检测开关外置，方便检修调整；制动平稳、柔和，磨擦均匀；摩擦片处为全封闭，具有良好的防尘、防腐能力，能够适应恶劣的环境；维护保养简便，操作简单。

4、驱动车轮总成

驱动车轮总成包括：车轮、主动轴、轴承、轴承座及密封件等（见附件：车轮及车轮装配图），车轮为双轮缘，直径800mm，厚度180mm，由42CrMo材料制成，车轮踏面淬火处理，具有较高的硬度，有效硬化层深度10mm，10mm深处硬度≥HB257，踏面硬度≥HRC50。车轮安装应设计成包括轴承和轮轴可作为一个整体拆下。车轮需设置专门的加油孔和旧油溢出孔，以避免旧油溢出滴落至车轮上。

电气控制

5.1大车驱动改造涉及的所有拆接线及调试均由投标方完成，可对程序及参数进行必要的修改，使得大车行走平稳，满足设计要求；

5.2台车至电动机的配管需全部更换，以及其它必要的管线更换铺设安装，选用配管耐腐性强。

5.3 因驱动改造导致电机相关电缆至接线盒的电缆长度不足时，投标方需负责提供并更换整根电缆，不允许采用中间对接形式，新电缆型号与原电缆型号一致。

5.4制动器空开、接触器更换，（原制动器为三相380V鼓式制动电机）

5.5电缆槽架更新

（三）北仑分部7#卸船机行走机构改造技术要求

1、工作环境
1.1 环境工作温度：常年平均气温+16.3℃,极端最高气温+45℃(对设备工作环境温度按＋55℃考虑),极端最低气温-10℃(对设备按-20℃考虑)。
1.2其他环境要求：最大相对湿度100％；年平均相对湿度90％。洋盐雾、煤块粉尘、多雷。
1.3日工作时间:24小时/天:连续工作；
一般条件

2.1整机重量1900T，最大迎风面积1250m2；
2.2大车行走机构应有足够的驱动力，保证卸船机在遇到25m/s的风速和0.5%坡度，单侧各一组驱动失效的情况下，也能起动逆风安全行至锚定处，在25m/s风速下顺风行走时，制动器应能安全制动。工作制动器制动力矩的安全系数不小于1.5；
2.3大车行走速度为25m/min；大车行走机构由交流变频调速驱动，由电动机、电磁式制动器、减速机三件合为一体（三合一）套在车轮轴上。减速箱与车轮轴安装形式采用锁紧盘形式。锁紧盘要求质量可靠，为减速器配套原厂产品；
2.4驱动装置应具有成组性、互换性，设计考虑能单独更换车轮。

3、三合一驱动（电动机、电磁式制动器、减速机）
3.1三合一驱动采用宁波东力、杰牌、上海振华或相当于品牌，并且国内要有完善的技术及售后能力；
3.2减速机采用三合一一体式结构，空心锁紧盘安装；

3.3减速机产品需可靠，不漏油；

3.4减速机额定输出扭矩≥10005N.m；

3.5减速机齿轮、齿轮轴须进行热处理，齿轮的材料性能不得低于16MnCrS5,渗碳淬火齿轮齿面精加工后的有效硬化层深度为0.2～2mm，且不得有裂纹，轴的材料及性能不得低于42CrMo4V；
3.6力矩臂安装尺寸须满足现场位置；(可以根据现场情况调整)；
3.7减速机外表涂底漆和红色面漆，漆面均匀，保证无锈迹，无破损，应采用可靠的涂装工艺进行防腐处理，并要求将凹槽、缝隙填胶处理；
3.8驱动电机，要求采用变频电机，不采用强制风冷，电机额定电压690VAC，星型接法，额定功率≥11KW，电机需带加大防雨罩，采用304不锈钢材质，厚度不低于3mm，拆装方便；电机需配置加热器、热敏保护，其中加热器电源为220VAC，热敏电源为24VDC。
3.9电磁式制动器配220VAC镇流模块，具备工作制动、手动打开、动态防风等功能；需配置稳定可靠的制动器打开检测开关，且制动器间隙检测开关外置，方便检修调整；制动平稳、柔和，磨擦均匀；摩擦片处为全封闭，具有良好的防尘、防腐能力，能够适应恶劣的环境；维护保养简便，操作简单。

3.10驱动减速箱最低点位置应高于车轮最低点至少100mm高度，以此保证大车行走过程中，减速箱不会与码头面锚定坑、防倾覆底座之间产生擦碰。驱动电机接线盒方向应一致朝外侧方便接线操作。
4、驱动车轮总成
驱动车轮总成包括：车轮、主动轴、轴承、轴承座及密封件等（见附件：车轮及车轮装配图），车轮为双轮缘，直径800mm，厚度200mm，由42CrMo材料制成，车轮踏面淬火处理，具有较高的硬度，有效硬化层深度10mm，10mm深处硬度≥HB257，踏面硬度≥HRC50。车轮安装应设计成包括轴承和轮轴可作为一个整体拆下。车轮需设置专门的加油孔和旧油溢出孔，以避免旧油溢出滴落至车轮上。
5、电气控制
5.1大车驱动改造涉及的所有拆接线及调试均由投标方完成，可对程序及参数进行必要的修改，使得大车行走平稳，满足设计要求；

5.2台车至电动机的配管需全部更换，以及其它必要的管线更换铺设安装，选用配管耐腐性强。

5.3 因驱动改造导致电机相关电缆至接线盒的电缆长度不足时，投标方需负责提供并更换整根电缆，不允许采用中间对接形式，新电缆型号与原电缆型号一致。

5.4 电机外壳需有效接地，接地线外护套采用黄绿相间的颜色，截面积≧6mm²

（四）设计审查

合同签订后，甲方要求进行设计审查，最终确认电机、减速箱等详细参数。
（五）施工要求

1、本次维修技术、工艺与维修质量要求：合同技术协议及相关行业标准。 

2、必须由乙方自己的技术人员完成维修工作，必须直接经营施工，未经甲方同意，乙方不得将全部或部分维修工作分包或转包给任何第三方。未经甲方同意，乙方不得请非乙方自己的技术人员进行维修。

3、维修人员：乙方维修人员需具备行业相应的维修资质，并至少有三年以上的相关的维修经验；乙方维修人员必须向甲方相关部门出示有效证件，并办理各项登记手续。

4、完成维修所用的专用工具由乙方负责。

5、乙方在施工中，需要严格按照修理工艺组织修理工作，落实好各项安全保护措施，同时指定现场负责人。

6、所有涉及到的电机、接线箱端子拆接线、大车部分限位拆除等，乙方拆除后，按照甲方要求恢复。

7、施工前，乙方组织相应的技术管理、安全管理人员及作业人员进行安全、技术交底，确保施工中的安全。

8、乙方施工完毕后，负责及时清理现场。

（六）维修工期

1、合同签订后，乙方应在60天内完成所有备件采购及组装完成。

2、现场安装根据甲方生产情况安排，提前5天通知乙方，每台机连续施工，现场施工停机时间为10天/台。

（七）验收方式

乙方保证产品质量与技术协议一致并符合安装要求，安装应严格按照招标要求，质量要求及技术标准参照相关行业标准，现场安装调试完成后保证设备正常运行，并须通过当地特种设备监督检查研究院出具相应的合格证或报告。

（八）质量保证期

质量保证期为12个月，在保质期内，如因维修质量问题造成设备无法正常运行，乙方必须无偿进行维修；如是甲方原因造成损坏，乙方负责维修，但可适当收取材料及维修费用。

（九）附件

[image: image1.png]-
#9
1
s Jowmeo | T T Jamae
)
iz ane]
£
12
0 BT ——r
e e [oois ae TR KW TITICTY
N AR ARS RE LD ARS. car e amesos oz |1 Loderfan
RO A T T AR B R e
ATHZAREASRORE SRRSO AABSES L i I i
AR 16O AW 00K gRR B AABK D, S E AR LA o — o
5085 ARREATH g (ERRL 1) o et [
S HRHLLERR SO RRH RS EHRITIAN, P rptugn | weo 112231800
© REBORELERUALLIGH faBs63. Joe 0.0 1 Yy ] ] -
i o siaan T e 3 = e | e
TR T " s an. [oa ] =) kLT3





宁钢分部2#3#卸船机主动车轮轴装配图
[image: image2.png]001005 SR

= B
(o5 R " J-800x1

Bl o, =
- et

1. AETRER WEREHE321 RBOAA 0,

2. WRCTRRER(ATASTI ASOHEE)WS: WRRZHRCSO~S6, Contri+é
it
TR e [ o
R B =
5. hIN SENELRLARERES, R [TECH. TRACE
e E e





宁钢分部2#3#卸船机车轮图
[image: image3.png]



北仑分部7#卸船机主动车轮轴装配图
[image: image4.png]e

sisy
Ten o el eqrenen].
[w]
Jz

VT AR e
T

u/

esT

HRER

1. WRATRRIA(RTASTM ASOLER)NE: ERRHRCSO~56,
B 15T, | Smm AR HRCSS,

2. FRHRCE12361-005GE1 2362-S0RREEK,

3. ARRRSHRARALSB0020.1 ANELESK.

4, BT RENR DAY,

E¥XHUAthe_explaiing of drawing NO.)
GWF2-B00X1L 207_&
Lo g
RMARE(the diometer of wheel treod)
1SRRI 06K, 2-SAAI008E)
desigring sries NO.(1-th wicth of he wheel is 180mm,
e 055 - )
Wheclt¥#8(The fist etter of Wheel)
Gantry####(The first letter of Gantry)

Technical Requirement

Surfoce heat trecment shall be occording to the ZPUC stondord which is
more criical than the ASTV ASO4he hardness f the wheel treod shall be
HRC50~56,the effective hardness depth shall not be less than 15mm,
hardness ot 15mm deepth sl not be less than HRC3S

The wheel body should be checked and accepted according to the national
forging stondord GB1Z361-90 ond GB12362-90.

. The diameter toerance of driven wheel is 9800£0.1.Ths drawing

indicates the driving wheel the diometer tolerance is 9800+0.05.

. Distinguish the driving or driven wheel by eormarking on the wheel side

during manufacturing period

NO. | SUB-NO or STOD | NAME & SIZE | WTRL or STYLE [QY/SET/SETWEIGHT/SCALE
[GWF2-800x120-11 ##(whee)¢800 | 4200 g | 1
TORAY [TECH. TRACE
CCHOK STOD CHCK





北仑分部7#卸船机车轮图
第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司宁钢分部2#3#卸船机、北仑分部7#卸船机行走机构改造项目

	★2
	投标报价及费用：

1.本项目最高限价：700万元（含税）。投标总价（含税）超过最高限价的投标文件做无效标处理。

2.投标报价为交钥匙工程价。包括但不限于设计费、设备费、材料费、包装、运输、装卸、安装调试、改造、检测验收、售后服务、技术培训、管理费、保险、合理利润、增值税、交易服务费、招标代理服务费等一切与完成本次招标相关的所有费用。

3.投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	3
	本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务收费标准参照《浙江省物价局关于降低和规范公共资源交易服务收费的通知》(浙价服〔2018〕68号)的规定，以中标金额为基础，向中标单位收取（具体收费标准见下表）。中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团帐户（在“投标管家”工具中查看）。

附表：

集团电子招标采购平台交易服务费收取标准


中标价
收费标准（万元）
30万以下
0.05
30-100万(含)

0.1

100-200万(含)
0.2
200-300万(含)

0.3

300-400万(含)

0.4

400-500万(含)
0.5
500-750万(含)

1

750-1000万(含)

1.5

1000-1500万(含)

2

1500万—2000万(含)

2.5

2000万—3500万(含)
3

3500万—5000万(含)
3.5
5000万—7500万(含)

4

7500万—1亿(含)
5
1亿以上

7

注：

1.交易服务费由中标单位承担。

2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。

3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取,对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目2000元计取，多家中标人费用平摊。

4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。

	4
	招标代理服务费：

1、本项目招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）货物收费标准的50%计取，不足2000按2000计，最高不超过4万元，由中标方支付。

服务类型中标金额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5％

1.5％

1.0％

100—500

1.1％

0.8％

0.7％

500—1000

0.8％

0.45％

0.55％

1000—5000

0.5％

0.25％

0.35％

5000—10000

0.25％

0.1％

0.2％

10000——100000

0.05％

0.05％

0.05％

1000000以上

0.01％

0.01％

0.01％

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算

2、中标方在本公司发出通知5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费，并领取中标通知书。

3、招标代理服务费只收电汇款。

4、中标方如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从对不足部分进行追索。

	★5
	投标保证金：人民币140000.00元整。

	6
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间5日前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；招标人不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。

	★7
	投标文件要求：提供电子投标文件，未传输递交电子投标文件的，投标无效。中标后需根据招标人要求提供纸质版投标文件。

	8
	投标截止时间、地点：详见第一章招标公告

	9
	开标时间、地点：详见第一章招标公告

	10
	评标办法及评分标准：详见第四章。

	11
	评标结果公示：评标结果公示于浙江海港电子招标采购平台（https：//hgdzzb.nbport.com.cn/）。

	12
	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标的投标人，在中标通知书发出后退还；

中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，投标保证金凭合同一次性退还给中标人（投标保证金不计息）。

	13
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内

	14
	采购资金来源：自筹

	★15
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	16
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。

	17
	温馨提示：为保证电子投标文件的顺利上传，投标人应在投标截止时间前适时提前上传电子投标文件，避免因网络原因引起上传失败或上传时间超出投标截止时间等问题。


一   总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司宁钢分部2#3#卸船机、北仑分部7#卸船机行走机构改造项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标人系指组织本次招标的单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、设备、保险、税金、基础数据、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

★本项目不允许转包，未经招标人同意不允许分包。

（七）特别说明：


★1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。


★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效；

（九）异议和投诉

1.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出；投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；投标人评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。逾期不予受理。
2.异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.异议的处理：采购人和异议提出人本着友好协商的原则进行处理。双方就异议事项无法达成一致意见时，因本项目不属于行政监督部门监督的项目，双方可将争议提交给由采购人自行组织设立的招投标内部监督管理部门进行调解，或通过仲裁、诉讼等方式解决。
二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间前，在浙江海港电子招标采购平台通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前三日内在浙江海港电子招标采购平台告知所有招标文件受收人，并要求回执确认。

2. 获取招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间5日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

 投标文件至少包含以下部分：

第一部分：价格标包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）投标报价表及报价明细表； 

第二部分：资审文件包括但不限于以下内容：

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本（扫描件）；

（4）投标人资格声明函； 

（5）特种设备安装、改造、修理许可证或特种设备生产许可证（扫描件）；
（6）2021年1月1日至今具有1250吨/小时及以上卸船机行走机构改造或制造业绩（需提供合同等书面证明材料，时间以合同签订时间为准）。

（7）投标保证金缴纳凭证扫描件以及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

第三部分：商务技术标包括但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）“企业实力”相关证明材料；

（3）招标需求响应表；

（4）投标产品清单；

（5）改造方案；

（6）实施方案 ；

（7）售后服务措施；

（8）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他商务、技术资料（复印件）。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。


（三）投标报价


1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

  
★2.投标报价详见前附表相关要求。

★3.涉及总价的，投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

 ★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金


★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。


2.保证金形式：电汇；


3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，投标保证金凭合同一次性退还给中标人（投标保证金不计息）。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：


（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；


（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；


（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；


（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；


（6）拒绝履行合同义务的；


（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人提供电子投标文件，未传输递交电子投标文件的，投标无效。中标后须根据招标人要求提供纸质版投标文件。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。
（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标

在初步评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。

（2）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。

（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章，无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）投标有效期、支付方式等商务条款不能满足招标文件要求的。

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（8）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（10）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

（11）实质上没有响应招标文件要求的（与招标文件中标“★”的实质性条款偏离）。

（12）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

（13）未采用招标文件要求的报价形式报价的。

（14）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（15）投标人报价缺漏项达到或超过15%（不论是数量还是金额）均视为不实质性响应，作无效标处理。
（16）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

四、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1.投标截止时间止，投标人少于3个的；

2.经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会采用记名投标方式确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
五、开标
1、本项目为远程开标，投标人无需另行委派代表抵达开标现场。

2、投标截止时间止，招标人在浙江省海港集团电子招标采购平台进行电子唱标。

3、投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
1.形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

    投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数(计算保留两位小数)。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评估法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、定标
1.评标结束后，评标结果在浙江海港电子招标采购平台上公示3日。

2.投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出异议的，招标人可在异议处理完毕后确定中标人。

3.招标人依法确定中标人后，将以书面形式发出《中标通知书》。

八、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同或拒交履约保证金的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四章  评标办法及评分标准

一. 总则

宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司宁钢分部2#3#卸船机、北仑分部7#卸船机行走机构改造项目招标采取公开招标形式选择供应商。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。

二. 评标组织

评标委员会：根据项目的内容特点按照宁波舟山港集团有限公司相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术、经济方面专家等有关人员组成。

三.评标过程

1. 初步审查

初审分为资格检查和符合性检查。

资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的为中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由招标人代表抽签决定，先抽中者排名在前。

5.中标结果

招标人将中标结果在浙江海港电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

评分标准

	评审因素
	分值
	评分标准说明

	报价部分

70分
	价格分
	70
	评标基准价的确定：通过初步评审的所有投标人投标报价的算术平均值*0.98为评标基准价（A值）。

各投标人得分计算办法：

当投标人的投标价等于A值得满分70分；

高于基准价公式：价格分=70-（投标价-基准价）/基准价*100*1；

低于基准价公式：价格分=70+（投标价-基准价）/基准价*100*0.5；

以上计算保留小数点后两位。

	技术部分

20分
	技术性能
	5
	评委对投标产品的技术性能进行评议。优得4-5分，较优得3-3.9分，良得2-2.9分，一般得1-1.9分，差得0分。

	
	改造方案
	5
	评委根据投标人的具体改造方案、设计选型进行评议。优得4-5分，较优得3-3.9分，良得2-2.9分，一般得1-1.9分，差得0分。

	
	实施方案
	5
	评委根据改造实施方案、人员及工器具的配备、施工进度安排、质量保证措施进行评议。优得4-5分，较优得3-3.9分，良得2-2.9分，一般得1-1.9分，差得0分。

	
	售后服务

方案
	5
	评委根据售后服务方案及措施的合理性、可行性，售后服务机构，配件供应渠道多样化进行评议。优得4-5分，较优得3-3.9分，良得2-2.9分，一般得1-1.9分，差得0分。

	商务部分

10分
	企业实力
	3
	根据企业社会信誉、银行信誉、财务状况、资金状况、履约能力等横向比较，优得3分，较优得2.5分，良得2分，一般得1.5分，差得1分。

	
	业   绩
	5
	评委对投标人2021年1月1日至今具有1250吨/小时及以上卸船机行走机构改造或制造业绩进行评审（需提供合同等书面证明材料，时间以合同签订时间为准）：

满足基本条件2台的得1分，每增加一台加1分，本项最高得5分。

	
	文件编制及响应性
	2
	根据招标文件要求制作投标文件规范及整体响应性，由评委横向比较，优得2分，较优得1.5分，良得1分，一般得0.5分，差得0分。


第五章  合同主要条款

                                     合同编号： 
甲  方：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司  

住所地：宁波市北仑区迎宾路8号          
联系人：          电话：            传真：            

乙  方：                                                                                         

住所地：                           
联系人：     电话：      传真：           

甲方因生产经营需要，将     承包给乙方，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经友好协商，双方达成以下协议：

一、设备型号规格、数量、供货时间要求

1、设备名称：       ；
2、设备供货清单：（包含但不仅限于）

3、数量：三套。

4、工期：（1）合同签订后，乙方应在60天内完成所有备件采购及组装完成。

（2）现场安装根据甲方生产情况安排，提前5天通知乙方，每台机连续施工，现场施工停机时间为10天/台。

5、技术要求：详见附件-技术规格书。

6、交货地点：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司现场
7、交货方式：本项目为交钥匙工程，乙方提供包括设计、制造、运输、系统集成、保险费及各种税费（税率13%）、安装调试直到最终验收合格及技术培训和售后服务等内容。

二、工程费用和货款支付方式

1、本合同甲乙双方的全部往来结算方式，均凭发票通过银行进行结算。方式可采用银行电汇或承兑汇票结算，不采取现金结算；

2、本工程费用合同价格：价税合计为人民币   元整，即¥  元。其中不含税价为   元，增值税税率13%，税额为   元；不含税价不随国家税率变化而变化，税额随国家增值税税率的调整进行调整，若在合同履行期间，遇国家税率调整，则价税合计金额根据税额作相应调整，以纳税义务发生时间为准。本合同总价包括但不限于设计费、设备费、材料费、包装、运输、装卸、安装调试、改造、检测验收、售后服务、技术培训、管理费、保险、合理利润、增值税和其他相关费用。

3、结算方式：本项目结算方式采用银行电汇或承兑汇票结算，不采取现金结算。合同签订后30日内支付预付款合同金额的30%；货物到达现场并经过甲方确认后支付进度款合同金额的20%；完成设备安装调试并通过验收后支付结算款合同金额的45%（50%增值税专用发票）；5%作为质量保证金，在质保期满后且无质量问题后付清余款。

4、合格发票：甲方每次支付合同价款前，乙方应首先向甲方开具增值税专用发票，因发票不符合甲方要求，导致甲方不能及时付款的，甲方不承担违约责任。

5、乙方账户信息和甲方开票信息

乙方账户信息： 

开户行：

账号： 

甲方开票信息：

名称：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司

纳税人识别号：91330206677660932D

地址电话：宁波市北仑区新碶迎宾路8号 0574-27697868

开户行：中国建设银行宁波北仑港支行 账号：33101984139050501279

三、质量保证

1、乙方必须严格按投标文件中的承诺和甲方的合同要求供货，生产过程中的任何与合同有差异的变更和改动必须征得甲方的书面确认后方可实施。

2、货物必须是全新（含配件），表面无划伤、无损坏。

3、本招标产品质保期为   个月，质保期自双方签署验收文件之日起计算。在产品质保期内乙方对产品质量实行“三包”。

4、产品交付后，甲方在使用过程中，发生产品存在质量问题，或者产品性能不符合本合同约定、相关质量标准或甲方的使用要求的，乙方应予以更换，更换所产生的费用由乙方承担，甲方有权根据《中华人民共和国民法典》要求乙方承担其它相应责任。如对产品故障或质量问题产生争议的，可将该争议提交双方认可的国家质检机构检测，双方认可检验报告为产品质量的结论性依据。乙方不配合检测的，甲方可自行委托检测。检测结果为产品合格的，检测费由甲方承担，检测结果为产品不合格的，检测费及由此引起的甲方损失由乙方承担。

四、验收标准及验收办法

1、设备出厂前,必须在工厂内进行各种调试,调试合格后才能出厂。

2、货物到达交货地点后,根据技术规格书规定的内容及有关国家标准进行质量验收，清点随机工具、备品备件、产品合格证、使用说明书及主要外购件的合格证、说明书等和技术规格书中明确的资料。

3、安装调试验收合格后，双方签署验收证书，签署验收证书之日为产品最终交货日期。

五、现场管理及售后服务

1、乙方负责进行产品安装集成、调试，甲方提供必要的配合，对涉及乙方的产品质量问题，由乙方负责解决，费用由乙方承担。

2、乙方负责施工人员的施工安全，做好安全防护措施。参加现场安全部门组织的港口作业安全培训和公司内部安全教育，乙方自费办好工程各相关手续。施工过程中引发的任何安全问题完全由乙方自行负责。

3、在产品投入运行后出现问题需要服务时，乙方应在接到甲方通知后立即给予答复，并在24小时内到达现场，紧急情况下以最快的交通工具在最短的时间内到达现场进行处理。

4、安装调试合格后，乙方免费派遣经验丰富人员进行现场培训。

六、双方违约责任

1、乙方未能按合同规定的日期交货，按每延期交货一周（不足七天按一周计算）承担合同总价的1%的违约金，以此类推。延期违约金总额不超过合同总价的10%。因甲方原因引起的延期除外。

2、甲方未能按合同规定的日期支付货款，按每延期支付一周（不足七天按一周计算）承担延期付款部分总额的1%的违约金，以此类推。延期违约金总额不超过合同总价的10%。

3、乙方未按合同规定的交货日期交货,拖延10周以上,甲方有权终止合同,并由乙方双倍返还全部已支付货款和承担按本条第一款规定的迟交货所产生的违约金。

4、合同期内，乙方不得无故终止合同。如乙方终止合同，非甲方责任，乙方需赔偿甲方合同价款50%违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还需赔偿甲方损失。

七、争议的解决

1、对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，或者在第三方主持下调解解决，也可以将该争议提交甲方所在地法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

2、对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。

八、其他约定事项

1、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

2、采购项目招投标文件构成本合同附件，与本合同具有同等法律效力，当招投标文件与本合同相抵触时，以本合同为准。

九、安全生产

1、乙方需为其维修人员缴纳工伤保险及购买相应的商业保险。

2、乙方完成承包业务的同时应确保甲方、乙方和其他任何第三方人员、财产和作业货物的安全。

3、乙方在承包业务前，应全面了解学习遵守双方签订的安全环保管理协议，并组织具体完成承包业务的人员全面认真学习其中的规定。

4、乙方应要求其具体完成承包业务的员工严格遵守甲方制定的安全生产管理制度，不能严格遵守甲方安全生产管理制度的员工乙方不得派往甲方场地作业。乙方维修人员因违规操作、未遵循甲方规章制度或者甲方管理而造成的一切经济损失均由乙方承担。

5、乙方自备的工具应符合安全生产的条件，存在安全隐患的工具不得进入甲方场地使用。

6、乙方人员的作业方式应符合安全生产的要求。 

十、环境保护

1、乙方在完成承包业务时应充分保护甲方的环境，努力配合甲方建设绿色环保港区。

2、乙方在完成承包业务的过程中，应注意爱护环境卫生，业务完成后，作业地点及途中、周边场地均应保持干净清洁，做到无洒落，无垃圾，无遗留物。

3、乙方自备工具的作业方式、噪音、排放等方面应符合环境保护的要求。

十一、通知与送达
合同一方向对方发出的任何书面通知，只要送至相对方提供的合同首部地址即视为已经送达。采用邮寄方式送达的，交寄日后的第三日即为送达之日。采用Email送达的，发出Email之日即为送达日。由于合同一方提供的联系信息不准确或变更后未及时通知相对方，造成送达文件被退回的，邮件回执上注明的退回当日视为送达之日。

双方确认，上述地址也视同诉讼送达地址，双方不可撤销地同意，所有诉讼（仲裁）过程中的法律文书通过上述地址送达的，无论受送达人是否签收，或是否有权人签收，均为有效送达。

十二、本合同有效期
本合同自双方盖章或法定代表人签字之日起生效并计算合同有效期，质保期满且结清工程款后终止。如果合同由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

十三、文本：本合同一式 六 份，甲方 四 份，乙方 二 份。

甲方：宁波舟山港股份有限公司      乙方： 

 北仑矿石码头分公司                

法定代表人（或其授权代表）：       法定代表人（或其授权代表）：

（签名或盖章）                         （签名或盖章） 

日期：                             日期：

附件：               技术规格书

安全生产管理协议

甲方：                                       

乙方： 
按照安全生产法、消防法、环境保护法和职业病防治法等法律法规及其施工现场安全、环保管理规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为贯彻落实有关安全管理的法律法规，建立“责任明确、管理高效、资源共享、保障有力”的管理工作机制，落实安全责任制，经甲、乙双方的平等协商，在签订《        合同》（工程/项目名称：      ，以下简称主合同）的基础上，甲乙双方签订本协议。

1.甲乙双方性质

甲、乙双方均为依法注册成立的独立、能够各自承担相应法律责任的企业法人，具有完全的民事权利能力和民事行为能力。

2.甲方的权利、责任和义务

2.1 贯彻落实国家安全生产法、消防法、环境保护法和职业病防治法等法律法规，以及港区有关安全、环保管理的规定，有权对乙方实施作业的场所和参与作业的人员、设备进行安全检查和评估，并将查实情况及处理意见及时反馈给乙方，但此项检查和评估不得被视为甲方对乙方场所、人员及设备安全性的确认和保证，不得因此要求甲方承担额外的安全责任。

2.2 甲方有权审核乙方是否具有生产经营资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书等。建设、安装、维修等项目审核是否具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业安全资格证书、安全管理人员证书、特种作业人员操作证、设备设施合格证和登记检验记录、特种设备操作证等证书，规范建立相关方管理档案。

2.3 甲方有权根据国家法律法规、合同约定和甲方的规章制度，定期、不定期对乙方开展安全、环保等综合检查，发现的各类违章、隐患有权要求乙方限期整改，同时有权要求乙方对其违法违规行为承担相应责任。对于严重违规的，甲方可责令其停工整改。乙方发生生产安全事故时，甲方积极配合有关部门和乙方做好事故的调查和善后处理工作。

2.4 甲方与乙方签订本安全协议之日，甲方应将业务相关的各项安全、环保管理制度和要求提供给乙方并做好相应记录，以便乙方认真组织学习、严格遵照执行，甲方向乙方提供的安全管理制度均视为本协议附件，对乙方及其人员均具有完整约束力。

2.5 甲方对其本合同项下的权利与责任的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。

3.乙方的责任、权利和义务

3.1 乙方必须全力配合甲方定期、不定期开展的安全、环保等综合检查。甲方在对乙方进行的日常安全管理中发现乙方和其人员（含虽与乙方无劳动合同关系，但系乙方安排从事本项目相应工作的人员，下同）有违法违规违约行为的，甲方有权按照甲方的安全环保管理制度和相关考核办法进行处理（处理内容包含但不限于限期整改、约谈、考核、停工停产）。考核扣款可以缴款或在合同价款中扣除。

3.2 乙方必须严格遵守国家的有关法律法规，向甲方提供所取得的各种合法手续，包括但不限于：营业执照、环评批复、“三同时”验收、排污许可证，以及公安消防、安监和职业健康的验收报告等，政府相关部门规定的其他合法文件。

3.3 乙方法定代表人和项目具体负责人是该项目的安全责任人，对本单位的治安、安全、环保管理工作负全面责任。乙方必须将“安全第一、预防为主”落实到施工、生产经营活动的全过程，严格遵守国家、地方政府以及甲方的各种安全管理制度，服从甲方的监督、管理和检查、指导，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。对存在的违法违规行为主动承担相应责任。
3.4 乙方应具备与承包  主合同  业务相适应的经营资质。乙方参与作业的各类机械设备安全性能（制动、灯光、喇叭等）符合国家技术标准要求，具有有效牌证，并已检验合格，且按规定缴纳了相应的保险。相应证书资料原件由甲方查验后提供复印件给甲方备案。

3.5 乙方参与作业的机械操作人员具备符合国家有关规定的有效资质证书。特种作业人员和特种设备操作人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后，方可上岗作业。

3.6 乙方在施工、生产经营过程当中，应配备专职或兼职的安全员，安全员应经过各种安全培训，依法取得相应从业资格（非必须的选择项，根据实际作业情况进行约束，不需要请将标注部分与本句删除），能全部满足现场生产作业的实际要求。

3.7 乙方须认真学习甲方提供的《北仑矿石码头分公司安全生产考核办法》《北仑矿石码头分公司相关方安全、环保、质量管理及考核办法》等各项安全管理规定，在约定场所必须严格执行国家有关法律、法规和港区有关规定，对有关人员进行安全教育和相关培训，将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）报甲方备案，并督促其严格遵守甲方安全生产、港口设施保安等方面的各项制度、规定。

3.8乙方在施工、生产经营活动中，乙方必须为相关的施工人员和操作人员提供和配备满足环境保护和职业健康所需的设备、工具和防护装备。

3.9 乙方人员对所处的作业区域、作业环境、操作设施设备、工器具等必须认真检查，一旦发现隐患，立即停止作业，并由有关单位落实整改后方准作业。一经作业，就表示乙方已经确认该作业场所、作业环境、设施设备和工器具等符合安全生产要求和处于安全状态。作业过程中因乙方原因或由于上述因素不良而导致的事故及造成第三责任事故均由乙方承担事故责任，并赔偿其事故的一切经济损失，因此，使甲方承担责任的，乙方应全部赔偿甲方所遭受的经济损失。

3.10 除指定地点外，乙方任何人员不得在室外、作业区等处吸烟，不得私自动用各类明火，不得随意乱拉电线、接线盒等。

3.11 乙方作业过程中如需实施高空、动土和断路、临时用电、受限空间、起重和吊装等特殊作业，须严格执行审批规定，先申请后作业，各项安全措施必须落实到位，相关方应指派安全员加强安全管理。

3.12 未经甲方书面同意，乙方不得擅自在所租场地或港区内搭建设施，不得擅自将与业务无关设施设备带入港区开展经营活动，在港区内使用新设备设施必须经甲方同意。

3.13 乙方人员自觉遵守登轮纪律，严禁携带走私物品和非法违禁物品进入港区，如需登轮或进入口岸限制区域，必须持有有效证件，如违反规定，甲方有权将乙方违规人员移交边防或公安机关并依法处理。

3.14 乙方人员下班后应做好工完场清，切断电源，确保用电安全。租赁（工作）场所内、外禁止摆放汽油、柴油、烟花爆竹、油漆等易燃易爆物品。

3.15 如遇大风、大雾天、雷暴雨等恶劣气候影响作业安全时，禁止作业。

3.16 乙方应坚持开展扫除“黄、赌、毒”工作，从业人员不参与“黄、赌、毒”活动，不发生可预防性重大治安事件。

3.17 乙方应组织人员开展定期、不定期的隐患排查，并及时将排查整改、整治情况报甲方主管部室备案。

3.18 乙方人员（及乙方相关人员）、车辆、装备不得在非乙方作业区域逗留，如因在非乙方作业区域逗留发生人身伤亡或财产损失的，后果和责任由乙方自行承担，与甲方无涉。

3.19 乙方对所属作业及其雇员需购买相应的财产险、雇主责任险、意外伤害险等。

3.20 乙方在完成承包业务时应充分保护甲方的环境，努力配合甲方建设绿色环保港区。

3.21 乙方在完成承包业务的过程中，应注意爱护环境卫生，业务完成后，作业地点及途中、周边场地均应保持干净清洁，做到无洒落，无垃圾，无遗留物。

3.22 乙方自备工具的作业方式、噪音、排放等方面应符合环境保护的要求。

3.23 乙方应严格遵守甲方的各项环境保护管理制度，落实各项环保措施。

3．24 属乙方的设备因排放污染物超标，除依照国家规定缴纳超标准排污费外，还应积极负责治理。

4.违约、违章及事故处理

4.1 本项目设定违约金为主合同总价的10 %。违反本协议、《北仑矿石码头分公司相关方安全、环保、货运质量管理及考核办法》及公司各项安全、环保、货运质量管理规定视同违约，相关方应在本协议约定的违约金额度内承担违约责任，甲方有权按照甲方的安全环保管理制度和相关考核办法对乙方进行考核，乙方应当按照甲方考核金额在本协议约定的违约金额度内承担违约责任。

注：本条款违约金额度会根据《北仑矿石码头分公司相关方安全、环保、货运质量管理及考核办法》规定进行调整。

4.2 发生重大险情或事故后，乙方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，情节严重或造成严重后果及不良影响的，甲方有权在主合同价款中全额扣除本协议约定的违约金，并有权解除主合同。重大险情或事故造成甲方实际损失超过约定违约金的，按照实际损失进行赔偿。

4.3 乙方在作业过程中未按照甲方要求进行作业的或乙方作业人员发生其他违规作业现象的，应按照甲方的管理制度和相关考核办法进行处理。

4.4 乙方在生产经营活动中发生事故，由乙方按照《生产安全事故报告和调查处理条例》向事故发生地安全生产监督管理职责的有关部门报告，同时应立即告知甲方。事故善后工作由乙方负责处理，甲方应配合乙方做好事故调查处理工作。

4.5 事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的生产安全事故，根据事故责任划分（以交警、安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由各自承担相应事故责任及经济赔偿。

4.6 由于乙方或自然原因引起的人员伤亡、环境事故以及财产损失，均由乙方负责，与甲方无关，乙方应自行做好善后工作，防止事态扩大。如因乙方及乙方人员的原因造成甲方财产损失、人员伤害的，乙方应承担由此引起的一切损失。

4.7 发生如下情况：乙方人员安全规程及措施落实经抽查不合格的；乙方特种作业、特种设备操作时，人员无证上岗的；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的；安全、质量存在严重问题，现场管理混乱，安全设施不齐备，被公司或上级管理部门停工整顿的等。乙方应按如下第     种方式承担违约责任。

（1）按照甲方的安全环保管理制度和相关考核办法进行处理。

（2）乙方人员安全规程及措施落实经抽查不合格，乙方应承担      元/次的违约责任；种作业、特种设备操作时，人员无证上岗的，乙方应承担      元/次的违约责任；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方还应按照      元/天向甲方承担违约责任；安全、质量存在严重问题，现场管理混乱，安全设施不齐备，被公司或上级管理部门停工整顿的，甲方有权要求乙方承担          元/次违约责任。

4.8 乙方违约产生的所有费用（包括但不限于考核、违约金等），甲方有权要求乙方在收到通知后的5个工作日内进行缴纳，或者直接从合同违约金中扣除，乙方应按照甲方要求及时处理。

4.9 发生以下情况之一时，甲方有权要求乙方停工整顿或提前解除主合同，由此造成的损失，由乙方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生机械设备严重损害事故；

（3）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（4）发生事故、违章行为每月超2次（含2次）；

（5）作业中存在着较大安全隐患的；

（6）作业现场脏、乱、差，不能满足安全和环保要求的。

4.10 乙方人员有违反本协议约定的，由乙方向甲方承担责任。

5.其他

5.1 协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。

5.2 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效，有效期与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.3 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

日期：                                    日期：
廉洁协议
甲方：宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司
乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在履行合同过程当中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，在签订《       合同》（工程/项目名称：，以下简称主合同）的基础上，甲乙双方签订本廉洁协议。

1.甲乙双方共同权利义务

1.1 协议双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照主合同要求，把保质保量和及时完成项目作为各自最终的权利和义务，严禁损害企业和各方的合法利益。

1.2 协议双方必须经常教育各自职员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法行为的发生，使主合同权利义务履行过程同时成为党风廉洁建设的过程。

1.3 双方建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处各自职员的违法违纪行为。

1.4 发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的不廉洁行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，均有权向有关部门检举、揭发和控告。

2.甲方廉洁义务

甲方，且甲方应教育、督促其职员遵守如下约定：

2.1 不得以任何形式向乙方索请、索礼、索贿或报销应由甲方支付的各类费用；

2.2 不得收受乙方赠送的礼品、礼金、礼券、礼卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；

2.3 不得以明显低于市场的价格向乙方购买商品和物资；

2.4 不得参加由乙方提供经费的旅游或任何类似活动；

2.5 不得接受乙方承担费用的可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

2.6 不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动或推销物资和商品；

2.7 不得接受乙方提供的公车、住房装修等服务。

2.8 不得接受乙方其他任何形式的与业务无关的金钱利益。

3.乙方廉洁义务

乙方，且乙方应教育、督促其职员遵守如下约定：

3.1 不得向甲方工作人员送礼、行贿或提供应由甲方自己支付的各类费用报销；

3.2 不得违规宴请甲方工作人员或提供其他消费娱乐活动；

3.3 不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员提供物资和商品；

3.4 不得安排甲方工作人员的子女或其他亲属到本单位工作，双方有业务之前已经安排的，则不得因双方业务关系而特别提升职务或提高待遇；

3.5 不得提供资金邀请甲方工作人员和/或其子女、亲属旅游；

3.6 不得为甲方工作人员的子女或亲属购买或提供商品；

3.7 不得向甲方工作人员提供公车、住房装修等服务。

3.8 不得向甲方提供任何形式的与正当业务往来无关的金钱利益。

4.违约责任

4.1 乙方违反本协议约定，由此给甲方造成损失的，应依法予以赔偿，损失无法计算的，则应向甲方赔偿主合同总价的  30  %的违约金。情节严重的，甲方还有权单方解除主合同。

4.2 甲方违反本协议约定，由此造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

4.3 各方职员违反本协议的，由各方向对方承担违约责任。

5.附则

5.1 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效，有效期与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.2 本协议不影响甲乙双方按主合同条款承担相关责任。

5.3 本协议一式贰份，由甲乙双方各执壹份。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

日期：                                    日期：

合规承诺函（商业合作伙伴）

为配合宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司（以下简称“矿石公司”）的合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解矿石公司合规管理需求，在合作范围内遵守矿石公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，决不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（1）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂；

（2）本公司员工不得给予矿石公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠；

（3）本公司员工不得接受矿石公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠；

（4）本公司员工不得参加矿石公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动；

（5）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守矿石公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知矿石公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合矿石公司的合规检查，不得隐瞒可能造成矿石公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给矿石公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且矿石公司有权终止相关合同。

本承诺函一式两份，经承诺人盖章后生效，由承诺人和矿石公司各保留一份。

承诺人(盖章)：

                                年   月   日

第六章  投标文件格式

1.投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

招标编号：

     投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月   日
第一部分：价格标包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）投标报价表及报价明细表； 

3.投标函

投标函

致：（招标人）

根据贵方为                    项目（项目编号：                ），我司愿以投标报价大写：        （¥        ）承担本项目全部工作。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

开户银行：______________银行账号：______________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

4. 投标报价表及报价明细表

4.1投标报价表

	序号
	采购内容
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	宁钢分部2#3#卸船机行走机构安全改造
	32套
	
	

	2
	北仑分部7#卸船机行走机构安全改造
	24套
	
	

	投标报价（含税）
	

	交货期
	

	质保期
	

	税率
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

4.2报价明细表

	序号
	名     称         
	规格型号
	数量
	单位
	生产厂家
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	宁钢分部三合一减速器
	
	32
	套
	
	
	
	

	2
	宁钢分部驱动车轮总成
	
	32
	套
	
	
	
	

	3
	北仑分部三合一减速器
	
	24
	套
	
	
	
	

	4
	北仑分部驱动车轮总成
	
	24
	套
	
	
	
	

	5
	现场施工费用（包含工装设备等）
	
	1
	项
	
	
	
	

	6
	现场电气整改费
	
	1
	项
	
	
	
	

	7
	特种设备检测
	
	1
	项
	
	
	
	

	8
	其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


若上面表格不够填写，可按格式自行加行加页。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

第二部分：资审文件包括但不限于以下内容：

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照副本（扫描件）；

（4）投标人资格声明函； 

（5）特种设备安装、改造、修理许可证或特种设备生产许可证（扫描件）；
（6）2021年1月1日至今具有1250吨/小时及以上卸船机行走机构改造或制造业绩（需提供合同等书面证明材料，时间以合同签订时间为准）。

（7）投标保证金缴纳凭证扫描件以及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（1）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日

经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系                      (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：
日期：年  月  日

	法定代表人身份证正反面复印件


注：法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证正反面复印件。
（2）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或盖章）：           法定代表人（签名或盖章）：
职务：                             职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：年月日

	授权代表身份证正反面复印件


注：1、非法定代表人参加投标的须提供法定代表人的身份证明书和法定代表人授权委托书； 

2、同时附法定代表人和委托代理人身份证正反面复印件。

（3）营业执照副本（扫描件）；

投标资格声明书

标资格声明书
致：（招标人名称）
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的能力。

4.我司为具有独立法人资格的供应商，拥有投标货物一切合法手续的证明文件。

5.我司及法定代表人非失信被执行人。
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（5）特种设备安装、改造、修理许可证或特种设备生产许可证（扫描件）；
（6）2021年1月1日至今具有1250吨/小时及以上卸船机行走机构改造或制造业绩

业绩表

	名称
	采购方
	合同签订时间
	合同价
	联系人、

联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供合同等书面证明材料，时间以合同签订时间为准。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日
（7）投标保证金缴纳凭证扫描件以及基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

第三部分：商务技术标包括但不限于以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）“企业实力”相关证明材料；

（3）招标需求响应表；

（4）同类业绩表；

（5）投标产品清单；

（6）改造方案；

（7）实施方案 ；

（8）售后服务措施；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他商务、技术资料（复印件）。

（1）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	1、近三年的资产负债情况：

      2022年       2023年      2024年

（1）固定资产                                          
（2）流动资产                                          
2、近三年的财务损益情况表：

      2022年       2023年      2024年

（1）产品销售收入                                      
（2）产品销售利润                                      
（3）营业利润                                          
（4）利润总额                                          

	生产能力
	

	备注
	


（2）“企业实力”相关证明材料；

（3）招标需求响应表

招标编号：                                            项目名称：
	条款号
	招标文件要求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、招标需求详见第二章招标需求和第五章合同主要条款；并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

若所有条款均无偏离应，在本表空白处醒目地注明“无条款偏离”的字样。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 

年  月   日

（4）投标产品清单；

（5）改造方案；

（6）实施方案 ；

（7）售后服务措施；

（8）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他商务、技术资料（复印件）。




