宁波北仑第三集装箱码头有限公司

2026穿山港区年度围网换新工程

招标文件
招标编号：BLTCT-GC-2026-9
招标人（盖章）：宁波北仑第三集装箱码头有限公司

招标代理人（盖章）：浙江天诚工程咨询有限公司

二〇二六年四月
目 录

3第一章  招标公告


6第二章  投标人须知


20第三章  评标办法


29第四章  合同条款及合同附件格式


29第五章  工程量清单


53第六章  图纸


54第七章  技术标准和要求


56第八章  投标文件格式




第一章  招标公告

一、招标条件

1.项目编号：BLTCT-GC-2026-9
2.项目名称：宁波北仑第三集装箱码头有限公司2026穿山港区年度围网换新工程
3.建设单位（招标人）：宁波北仑第三集装箱码头有限公司
4.资金来源及出资比例：自筹100%。

5.项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.建设地点：宁波北仑第三集装箱码头有限公司港区内。
2.项目概况：800m围网更换。
3.招标范围：800m围网更换，具体工程量以招标文件所附的“工程量清单”为准。

4.招标控制价：490315元（含暂列金2万元（含税））。
5.工期：合同签订之日起1年内完成（施工期间现有码头将正常生产作业，施工必须服从码头生产作业需要，根据招标人要求，分批次施工，接到招标人通知后，24小时内进场施工；投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能的风险，在不影响原有码头正常作业的前提下，确保工程在合同工期内顺利完成）
6.质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格。

7.安全要求：合格。
三、投标人资格要求

1.投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的安全生产许可证、营业执照。

2.投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上或钢结构工程专业承包三级以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.项目经理1名，资格要求：须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；并在投标文件中提交由投标人为其缴纳的社保缴纳证明（统一要求为2026年1月-2026年3月）。

4.项目专职安全员不少于1名，资格要求：具备有效的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）；并在投标文件中提交由投标人缴纳的社保缴纳证明（统一要求为2026年1月-2026年3月）。
5.安全业绩：投标人所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员），且未被列入安全生产严重失信主体名单（投标文件中须提供安全业绩承诺书）；

6.用工规模：与投标单位签订劳动合同的人员不少于20人（投标文件中须提供人员劳动合同或在本单位2026年1月-3月社保证明材料）；
7.本次招标不接受联合体投标，不允许转包，采用资格后审方式。
8.投标人及其法定代表人、项目负责人不得为失信被执行人，招标人对投标人及其法定代表人、项目负责人失信信息进行查询（具体以评标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；且投标人未被列入建筑市场主体“黑名单”。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
四、投标报名及招标文件的获取

1.本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。
2.招标文件下载时间：2026年月日至2026年月日16时00分。
3.未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台 CA 数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

五、投标保证金

1.金额：人民币捌仟元。

2.投标人应于2026年月日16时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3.投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。
六、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间：2026年月日09时00分（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。

2.投标文件线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年月日09时00分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。
七、开标时间及地点

本项目将于2026年月日09时00分在浙江天诚工程咨询有限公司（宁波市江南路599号科技大厦4楼）在线公开开标。

注意事项：

1.投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

2.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户(在“投标管家”工具中查看)，具体收费标准详见招标文件或平台公告。

八、联系方式

招标人：宁波北仑第三集装箱码头有限公司

地  址：宁波市北仑白峰集翔路8号 

技术联系人：陈柏臻   

联系电话：0574-27696941
投诉受理人：顾泽文、龚爱玉、胡雷  0574-27699215、27699203

招标代理人：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路599号科技大厦4楼

联系人：蒋森佳、彭秀雅

电话：0574-87939871，13586768655
电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

CA咨询热线：400-666-4230

第二章投标人须知

投标人须知前附表一
	条款号
	内容
	说  明  与  要  求

	1.1.1
	招标方式
	公开招标

	1.1.2
	招标人
	招标人：宁波北仑第三集装箱码头有限公司

地  址：宁波市北仑白峰集翔路8号 

技术联系人：陈柏臻   

联系电话：0574-27696941

投诉受理人：顾泽文、龚爱玉、胡雷  0574-27699215、27699203

	1.1.3
	招标代理人
	招标代理人：浙江天诚工程咨询有限公司

地址：宁波市江南路599号科技大厦4楼

联系人：蒋森佳、彭秀雅

电话：0574-87939871,13586768655

	1.1.4
	项目名称
	宁波北仑第三集装箱码头有限公司2026穿山港区年度围网换新工程

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	建设要求
	/

	1.1.8
	结构类型
	/

	1.1.9
	招标工程类别
	/

	1.2.1
	建设资金来源

及出资比例
	自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	全部落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	标段划分数量
	1个标段

	1.3.3
	质量等级要求
	详见招标公告

	1.3.4
	安全等级要求
	详见招标公告

	1.3.5
	计划工期要求
	详见招标公告

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标单位自行踏勘现场

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包工程
	不允许分包。

	2.2.1
	招标文件质疑

截止时间
	要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在2026年月日16时00分前，将要求澄清和解答的问题通过“浙江海港投标管家”向招标代理人提出，逾期将不予回答。

招标代理单位联系人：蒋森佳，电话：0574-87939871

	2.2.2
	招标文件澄清
	招标文件的澄清将以电子文件的形式发布在“浙江海港投标管家”，通知所有获取招标文件的投标人，并作为招标文件的补充。

	3.1
	投标文件组成
	投标文件由资审文件、价格标、商务技术标组成；投标人应分别编制、上传各部分内容。

一、资审文件：

1.资审文件封面；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书（如有）；

4.企业营业执照复印件；

5.企业资质证书复印件或电子打印件；

6.企业安全生产许可证复印件或电子打印件；

7.拟派项目经理的简历表：附身份证复印件、建造师注册证书复印件或电子打印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件或电子打印件及社保证明复印件（统一要求为2026年1月-2026年3月）（一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关规定）；

8.拟派项目专职安全员简历表：附身份证复印件、安全生产考核合格证书（C 类）复印件或电子打印件及社保证明复印件（统一要求为2026年1月-2026年3月）；
9.安全业绩承诺书；

10.用工规模证明材料；
11.安全准入条件承诺书；
12.投标保证金缴纳凭证复印件（银行缴款凭证复印件）（加盖公章）

13.其他需要补充的资料。

二、价格标组成：
1.价格标封面；

2.投标函；

3.投标函附录；

4.投标报价文件：

（1）封面

（2）投标报价书

（3）工程量清单项目汇总表

（4）安全生产费用清单

（5）工程清单与计价表

（6）主要材料价格表

（7）综合单价分析明细表

三、商务技术标组成：

1.商务技术标封面；

2.自有车辆的购置发票、行驶证、车辆照片等扫描件加盖公章；
3.商务技术标评审所涉及的资料。

注：以上内容附件中有参考格式的，需参照格式，没有参考格式的，投标人根据招标文件要求自行编写。

	3.2
	★投标报价方式
	全费用清单综合单价法

	3.3
	投标有效期
	投标截止时间开始起90天。

	3.4
	投标保证金
	详见招标公告

	5.1
	开标时间和地点
	详见招标公告

	5.2
	投标人应到的人员
	本项目采用电子投标，投标人人员无需到场。

	5.3
	开标前验证
	本项目采用电子投标，开标前不再进行验证。

	6.1.1
	评标小组组建
	评标小组构成：5人。

其中招标人代表：≤1人；评标专家≥4人。

评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取

	6.4
	评标办法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1家。

	7.2.1
	中标候选人公示
	评标结束后，招标人将评标结果、否决原因及依据（如有）在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）上公示，公示时间不少于3日。

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金的金额：签约合同价的2%；

履约担保形式：保函、履约保证金；

担保收件人：招标人；

提交时间：若为保证金：在中标通知书发出后并在签订本招标工程承发包合同前，若为银行保函：签订本招标工程承发包合同后7日内。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	电子投标文件注意事项
	（1）电子投标文件盖章要求：电子投标文件可为纸质投标文件签字盖章后扫描PDF上传版本，但须另行加盖电子签章（公章）。投标文件中投标人的落款处应加盖投标人印章，有法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的地方均应签字或盖章。

（2）投标文件所附证书证件要求：电子投标文件所附证书及证明文件要求内容清晰，易于辨认。

（3）电子投标文件上传平台：将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台，且无需提交纸质投标文件。

（4）温馨提示：为保证电子投标文件的顺利上传，投标人应在投标截止时间前适时提前上传电子投标文件，避免因网络原因引起上传失败或上传时间超出投标截止时间等问题。

	10.2
	其他
	中标单位中标后须向招标人提交纸质投标文件份数3份。

	10.3
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

	10.4
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.6
	招标人的补充约定
	本工程招标控制价为490315元，超过招标控制价的报价作为无效标处理。

	10.7
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费将参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的工程招标费率标准的60%并结合中标总金额向中标供应商收取（最低收费4000元，最高收费40000元），供应商在投标报价时须综合考虑此项费用。

	10.8
	平台交易服务费
	本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务费由中标单位承担。

附表：

招标项目交易服务费收取标准（新）

中标价

收费标准（万元）

200万（含）以下
0.1
200万-500万（含）

0.25
500万-1000万（含）

0.75
1000万-2000万（含）

1.25
2000万-5000万（含）

1.75
5000万-1亿（含）

2.5
1亿-5亿（含）

3.5
5亿-10亿（含）

5

10亿以上
6

注：1.交易服务费由中标单位承担。

2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。

3．对于无具体交易（中标）金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易（中标）金额的限额以下招标采购项目按每个项目2000元计取，多家中标人费用平摊。

4．限额以下非招标项目按实际成交价0.2％收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。


一、总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过投标人须知前附表一第1.1.1条所述的招标方式对本项目的施工进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表一。

1.1.3 本招标项目招标代理人：见投标人须知前附表一。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表一。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表一。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表一。

1.1.7 本招标项目结构类型：见投标人须知前附表一。

1.1.8 本招标项目的工程类别：见投标人须知前附表一。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表一。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表一。

1.3 招标范围、质量及工期要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表一。

1.3.2 本招标项目的标段划分数量：见投标人须知前附表一。

1.3.3 本招标项目的质量等级要求：见投标人须知前附表一。

1.3.4 本招标项目的安全等级要求：见投标人须知前附表一。

1.3.5 本招标项目的计划工期要求：见投标人须知前附表一。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1.4.1.1 资质条件：见投标人须知前附表一。

1.4.1.2 拟派项目经理资格要求：见投标人须知前附表一。

1.4.1.3 其他要求：见投标人须知前附表一。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一，否则，其投标作无效标处理。
1.4.2.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.4.2.2 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

1.4.2.3 为本标段的监理人；

1.4.2.4 为本标段的代建人；

1.4.2.5 为本标段提供招标代理服务的；

1.4.2.6 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

1.4.2.7 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

1.4.2.8 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

1.4.2.9 被责令停业的；

1.4.2.10 被暂停或取消投标资格的；

1.4.2.11 财产被接管或冻结的；

1.4.2.12 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场所发生的费用自理。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的任何判断和决策负责。

1.9.4 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。

1.10投标预备会

不召开。
1.11分包

本工程不允许分包。

二、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及合同附件格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以电子文件的形式发布在“浙江海港投标管家”，发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件，并发布在“浙江海港投标管家”通知所有已获取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通过“浙江海港投标管家”通知招标人，确认已收到该修改。

三、投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由资审文件、价格标、商务技术标组成；投标人应分别编制、上传各部分内容。

主要内容见投标人须知前附表一3.1。

3.2 投标报价

3.2.1 本工程采用全费用清单综合单价法（综合单价包括为实施本工程所需的人工费、材料费、机械费、施工组织措施费等直接费及企业管理费、规费等间接费和利润、税金、保险费用（含工程一切险和第三方责任险）等一切费用，施工期内价格不予调整（除设计修改或材料变更外））。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 投标人未按要求填写单价、合价的，将视为此费用已包含在分项工程量清单的综合单价合价中。如招标人提供的工程量清单有误，必须在答疑规定的时间内，以线上形式提交，招标人将线上形式进行答复。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金形式递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标小组将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金（无息）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人相互串通报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益的；

（4）投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的，或在参与本工程投标过程中有弄虚作假行为的。

3.5 资格审查

符合第三章评标办法要求中的相关要求。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3 投标文件编制内容至少包括投标人须知前附表一的内容。
四、投标

4.1 电子投标注意事项

4.1.1电子投标文件盖章要求：电子投标文件可为纸质投标文件签字盖章后扫描PDF上传版本，但须另行加盖电子签章（公章）。投标文件中投标人的落款处应加盖投标人印章，有法定代表人（或委托代理人或编制人）签字或盖章的地方均应签字或盖章。

4.1.2投标文件所附证书证件要求：电子投标文件所附证书及证明文件要求内容清晰，易于辨认。

4.1.3电子投标文件上传平台：将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台，且无需提交纸质投标文件。

4.1.4温馨提示：为保证电子投标文件的顺利上传，投标人应在投标截止时间前适时提前上传电子投标文件，避免因网络原因引起上传失败或上传时间超出投标截止时间等问题。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表一规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表一。

4.2.3 逾期在投标管家工具上传投标文件，招标人不予受理。

五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标代理机构按招标文件规定的时间、地点并在有关部门监督下主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，本项目为远程开标，投标人无需另行委派代表抵达开标现场。

5.1.2投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家” 工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

六、评标

6.1 评标小组

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标小组负责。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1 投标人主要负责人的近亲属；

6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3 评标过程的保密

6.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

6.4 评标

评标小组按照投标人须知前附表一规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七、合同授予
7.1 定标方式

除投标人须知前附表一规定评标小组直接确定中标人外，招标人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人，评标小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表一规定。

7.2 中标候选人公示
7.2.1 评标小组根据招标文件规定的评标方法和标准，评标结束后，招标人将评标结果、否决原因及依据（如有）在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）上公示，公示时间不少于3日；经公示无异议的，招标人将授予第一中标候选人为中标人。如中标侯选人放弃中标，或不能履行合同，或未在规定期限内提交履约担保，或自身在投标过程中存在弄虚作假以不正当手段谋取中标的或提供的资料失实的经查实的。在此情况下，招标人可将合同授予评审结果排名次低的投标人，或者按规定重新组织招标。

7.2.2 公示期间，对该招标项目有投诉的，由相关监督部门进行查处。

7.3 中标通知

在投标人须知前附表一规定的投标有效期内，中标人确定后，招标人以书面形式向中标人签发中标通知书，并通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表一规定的担保金额和担保形式向招标人提交履约担保。

7.4.2 若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约担保， 视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同，招标人和中标人将不再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同将同时报招标人办公室备案。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证。

7.5.3 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.4 签约合同价的确定原则如下：

7.5.4.1 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

7.5.4.2 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.5.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人施工。

7.5.6 招标工程竣工时，招标人和中标人将按合同条款进行结算、审计，任何与该合同条款精神有抵触的其他协议都不能作为结算、审计的依据。

八、重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1至招标文件下载截止时间，报名单位少于3个的；
8.1.2 投标截止时间止，投标人少于3个的；

8.1.3 经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.1.4评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会确定是否具有竞争性。评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。

九、纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉

十、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见本投标人须知前附表一。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	综合评估法

	2.1
	初步评审标准
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评

审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第4.1.1条款规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。

	
	
	IP地址
	不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

	2.1.2
	资格评审标准
	资审文件编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”规定，内容齐全。

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4条款规定。

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知前附表一”第1.4.1条款规定。

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知前附表一”第1.4.1条款规定。

	
	
	安全员
	符合第二章“投标人须知前附表一” 第1.4.1条款规定。

	
	
	安全业绩
	符合第二章“投标人须知前附表一” 第1.4.1条款规定。

	
	
	用工规模
	符合第二章“投标人须知前附表一” 第1.4.1条款规定。

	
	
	其他实质性要求响应
	符合第三章第3.1“初步评审”条款所涉及的要求。

	2.1.3
	商务技

术标评

审标准
	商务技术标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”规定，内容齐全。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。

	
	
	其他实质性要求响应
	商务技术标中无招标人不能接受的条件，且符合第三章第3.1“初步评审”条款所涉及的要求。

	2.1.4
	价格标评审标准
	价格标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”规定，内容齐全。

	
	
	工程质量等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”规定。

	
	
	安全等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”规定。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表一”规定。

	
	
	投标函
	按规定内容填写，内容齐全。

	
	
	投标函附录
	按规定内容填写。

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	
	
	权利义务承诺
	已承诺同意招标文件第四章“合同条款及合同附件格式”。

	
	
	投标报价
	1.投标函的投标（总）报价只有一个,或两个及以上投标（总）报价已声明哪个有效，或提交了两份及以上价格标投标文件已声明哪份有效；2.未超出本项目招标控制价。

	
	
	工程量清单
	投标人提供的工程清单与计价表与招标人提供的相应工程量清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注应一致（经评审委员会询标可澄清的除外）；且不得增减项。

	
	
	暂列金
	不得改变招标人暂列金、暂估价（如有）。

	
	
	安全生产费用
	不得低于投标价（不含暂列金额）的2%。

	
	
	招标人约定的材料、设备品牌
	投标人对于招标人约定的材料品牌应在招标文件附件的选用品牌中选择确定一种或同档次及以上品牌进行报价，须根据投标文件价格标格式“《主要材料（设备）投标品牌表》”要求填写，否则作无效标处理。

	
	
	工程量清单报价方式
	全费用综合单价法

	
	
	其他实质性要求响应
	价格标中无招标人不能接受的条件，且符合第三章第3.1“初步评审”条款所涉及的要求。

	2.2
	详细评审

标准
	评审或量化因素
	评审或评分标准详见 “评标细则”


一、评标方法
本次评标采用评标办法前附表规定的评标办法，评标小组对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2条款规定的办法，按照 “评标细则”规定的评分办法或定标原则确定中标人或推荐中标候选人。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 技术标初步评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 商务标初步评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

见“评标细则”。

三、评标程序

同时开启资审文件、商务技术标、价格标文件；先对资审文件、商务技术标、价格标进行初步评审；初步评审结束后，对有效投标人进行商务技术标及价格标的详细评审。
3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.2条款规定的标准对投标人的资审文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的投标文件作无效标处理。

3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1、第2.1.3条款规定的标准对投标文件的商务技术标进行初步评审。有一项不符合评审标准的投标文件作无效标处理。

3.1.3评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.4条款规定的标准对投标文件的价格标进行初步评审。有一项不符合评审标准的投标文件作无效标处理。
3.1.4投标人有下列情形之一的，其投标文件作无效标处理：

3.1.4.1 第二章“总则”第1.4.2条款规定的任何一种情形的；

3.1.4.2 经评标小组认定，串通投标或弄虚作假或有其他违反有关招标投标法律、法规、规章行为的；

3.1.4.3 不按本章第3.3条款规定对评标小组提出的有关投标文件存在的问题进行澄清、说明或补正的。

3.1.5投标报价形式的确认：工程量清单报价以综合单价为准，但评标依据为以单价和提供的工程量为基准的总价。

3.1.6投标报价有算术性错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件作无效标处理。
3.1.6.1投标报价文件中算术性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的，其价格标做无效标处理。
3.1.6.2投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.1.6.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.6.4当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

3.1.6.5当各子项目的合价累计不等于总价时，应以各子项目核价累计数为准，修正总价。

3.1.7投标文件的响应性认定：

3.1.7.1在详细评审之前，评标小组将首先审查投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件、要求和规范相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制，而且纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.1.7.2一般将投标报价、建设工期要求、投标有效期、质量要求、安全文明要求、商务技术标准和规范要求、投标担保要求、履约担保要求、违约经济责任及其他招标文件要求承诺的主要商务条款要求、项目管理机构人员配备要求、机械设备等配备要求、施工技术方案可行性等作为实质性内容。

3.1.7.3对实质上不响应招标文件要求的投标文件，将作无效标处理，并且不允许通过澄清、修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.1.7.4 招标文件中标“★”条款均为实质性要求。
3.1.8经评标委员会初步评审，评标委员会才能对商务技术标、价格标进行详细评审。

3.2 详细评审

3.2.1 对通过初步评审的价格标按按附件“评标细则”规定的办法确定投标人的排名顺序。

3.2.2 对被界定为低于成本价的投标报价或超出招标文件规定报价范围的投标报价，其投标应作无效标处理。

3.2.3 经评标委员会详细评审，否决不合格投标或界定无效标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.2.4 投标价格采用价格调整的，在评标时不应考虑执行合同期间的价格变化和允许调整的规定。

3.3投标文件的澄清、说明和补正

3.3.1 评标小组可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题前后表述不一致或有明显的文字和计算错误的内容或其他细微偏差作必要的澄清或说明。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 下列情形可以认定为细微偏差：

3.3.2.1 经评标小组认定的不影响投标文件有效性的细微偏差。

3.3.2.2 投标报价文件中算术性错误绝对值累计未超过投标（总）报价的3％的。
3.3.3 投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。对同类问题表述不一致的内容，投标人应作出有利于招标人的澄清、说明或补正。

3.3.4 评标小组对投标人提交的澄清或说明有疑问的，可以要求投标人进一步作出澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表一”规定招标人授权评标小组直接确定中标人外，评标小组按照“评标细则”规定的排名顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标小组完成评标后，应当向招标人招标办提交评标报告。

评标细则

一、根据第三章规定的评标办法，特制订本工程评标细则。

二、本项目投标文件由资审文件、商务技术标和价格标组成。满分100分，其中商务技术标满分为20分；价格标满分80分。

三、评标委员会的评标工作将按以下程序进行：

1、形式评审。

1.1形式评审。评标委员会对有效投标人按以下程序进行形式评审：

对投标文件的签字盖章、标注、格式等是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行评审，投标文件中内容不全或投标人递交的内容不符合，视为形式评审不合格。

2、资格条件评审。

2.1资格条件评审。评标委员会对有效投标人按以下程序进行资格条件评审：

对资审文件按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的资格评审标准对资审文件进行评审；资审文件中内容不全或投标人递交的内容不符合，视为资格评审不合格。

3、商务技术标评审（满分20分）
对资格条件合格的投标人的商务技术标按下列程序进行评审：

（1）按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.3项规定的商务技术标评审标准对商务技术标进行初步评审；

（2）对通过初步评审的商务技术标，评标委员会将按下表所列评审内容和评审标准各自单独进行评分。商务技术标评分无固定进制（最多保留两位小数）。商务技术标得分为各评标委员会成员评分的算术平均值（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入）。
	技术分（20分）
	评审内容
	评审标准

	
	各分部分项施工方案（6分）
	对投标人各分部分项施工方案是否齐全，技术措施质量管理体系与措施是否切实可行进行横向比较，酌情评分：优[6-4）分,一般[4-2）分,差[2-0]分。

	
	施工进度安排（5分）
	对投标人的施工进度安排是否能满足工期要求，施工质量保证措施是否可行横向比较，酌情评分：优[5-3）分,一般[3-1）分,差[1-0]分。

	
	现场安全、文明施工方案、环境保证措施（5分）
	遵守文明施工要求，提供现场文明施工方案。对现场安全、文明施工方案、环境保证措施进行比较、酌情评分：优[5-3）分,一般[3-1）分,差[1-0]分。

	
	劳动力及材料供应计划及项目管理机构人员配备计划（4分）
	对投标人劳动力及材料供应计划及项目管理机构人员配备计划及后期质量保证及本项目施工难点及建议分析是否合理进行进行横向比较，酌情评分：优[4-3）分,一般[3-1）分,差[1-0]分。


4、价格标评审

（1）按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的价格标评审标准对价格标进行初步评审；

（2）对通过初步评审的价格标，评标委员会将按第三章评标办法3.1项规定审查投标报价是否规定的合理范围内，同时对各有效的投标报价按下列原则和程序进行集体评审。

（一）评标基准价计算方法：

B=A*0.97
其中：B=评标基准；A=进入价格标评审阶段的有效投标人的评标价的算术平均值（若有效投标人数量大于或等于11家，则去掉两个最高评标价、两个最低评标价；若有效投标人数量大于5家且小于11家，去掉一个最高评标价、一个最低评标价；若有效投标人大于或等于3家且小于或等于5家时，全部进入基准价计算范围）

评标价是指有效投标报价经算术性错误修正后以及剔除招标文件中暂列金及暂估价的价格。本项目暂列金为2万元（含税价），暂估价为0元。

（二）价格标得分计算方法：

C=各有效投标人的评标价

当C≤B时，价格标得分=80+65×（C-B）/B

当C＞B时，价格标得分=80-100×（C-B）/B 

5、投标得分（满分100分）

投标得分=商务技术标得分+价格标得分
四、推荐中标候选人依据：

本次评标将根据招标文件第二章投标人须知前附表一规定的中标候选人推荐数量推荐中标候选人。

1、本次评标将根据招标文件第二章投标人须知前附表一规定的中标候选人推荐数量，按投标得分从高到低排列，由评标委员会推荐排名中标候选人并列明顺序。如总得分相同的投标人有两个或两个以上时，以其中投标报价低者排名在前，如投标报价也相同则由招标人通过抽签决定排名先后。

附则：

1、评标过程中发现报价等异常现象由评标委员会集体讨论决定。

2、投标人所提供的资料一旦发现假冒，即取消其投标资格。

3、评标委员会应严格按照本“办法”认真评标。

五、本办法由招标单位负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定。

合同条款及合同附件格式

本合同条款为参考条款，具体以双方实际签订合同为准
第一部分 合同协议书

甲方（全称）：宁波北仑第三集装箱码头有限公司

乙方（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁波北仑第三集装箱码头有限公司2026穿山港区年度围网换新工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：宁波北仑第三集装箱码头有限公司2026穿山港区年度围网换新工程
2.工程地点：位于宁波北仑第三集装箱码头有限公司港区内
3.工程内容：800m围网更换。
4.工程承包范围：800m围网更换，具体工程量以招标文件所附的“工程量清单”为准。

二、合同工期

开工日期以开工报告为准。

竣工日期以竣工报告为准。

工期总日历天数：合同签订之日起1年内完成（施工期间现有码头将正常生产作业，施工必须服从码头生产作业需要，根据招标人要求，分批次施工，接到招标人通知后，24小时内进场施工；投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能的风险，在不影响原有码头正常作业的前提下，确保工程在合同工期内顺利完成）。

三、质量标准
工程质量符合国家施工验收规范一次性验收合格标准。安全标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）            （¥元）         ；（含【  】%增值税），如遇增值税适用税率调整，则以不含增值税价格不变，适用税率以及含税价格相应调整。

2.合同价格形式：单价合同，按实结算 。

五、项目经理

甲方代表：

乙方项目经理：       。

乙方项目经理联系方式：     。

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于    年  月   日签订。

十、签订地点
本合同在 宁波北仑第三集装箱码头有限公司 签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自   双方代表签字，并盖章后  生效。

十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执  肆  份，乙方执  肆  份。

 甲方：  （公章）             乙方：  （公章）                               
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分  通用合同条款
本工程的合同通用条款，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的通用条款。专用条款主要内容如下：

第三部分 专用合同条款
第一条 工程概况

1、工程名称：宁波北仑第三集装箱码头有限公司2026穿山港区年度围网换新工程

2、工程地点：位于宁波北仑第三集装箱码头有限公司港区内。
3、工程内容：800m围网更换。 

4、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）      ，即￥        元（含  %的税），合同履行期间，如国家调整增值税率，则合同价款按不含税价不变，适用税率以及含税价格相应调整的原则进行调整。详见工程量清单，工程完工后按实结算。

第二条 工程价款结算与支付

1、工程承包采取以下第（1）种方式：

（1）包工包料；

（2）包工不包料；

（3）包工包部分材料。

2、工程结算

2.1以已标价工程量清单作为投标报价及工程结算的依据。中标后工程量按实计算、调整，但中标单位所报的预算书中的单价不得调整，作为工程结算审计单价。

2.2其他增加的单列项目、小项目和零星工程，发生时，结算时有定额可套的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）和省市其他有关补充定额及有关解释文件规定等。

3、工程进度款支付

本工程进度款支付按以下方式执行：

工程施工期间，甲方支付工程进度款，乙方每季度报季度支付申请报表，经甲方审定后付款，按照季度完成工程计量的80%支付；余款待竣工结算资料提交甲方审核后支付至审核价的80%，不含联系单部分（工程款（包括预付款）待支付到合同价款的80%时不再按进度付款）；待集团审计中心审定后，支付至审定造价的97%，留3%作为工程质量保修金，缺陷责任期满、经甲方书面确认无质量问题并扣除乙方应承担的全部费用后一次性支付，保修金不计利息。

发票开据要求：发票开据需符合现行法律法规和当地税务要求的增值税发票。

4、如甲方委托社会审计协审，工程款的结算最终以审计机构的审定数为准。如由甲方委托的审计机构核减的数额超过送审金额5%以外或核增而发生的审计追加费由乙方支付。

第三条 工期

1、开工日期以开工报告为准。
2、竣工日期以竣工报告为准。
3、工期总日历天数：合同签订之日起1年内完成（施工期间现有码头将正常生产作业，施工必须服从码头生产作业需要，根据招标人要求，分批次施工，接到招标人通知后，24小时内进场施工；投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能的风险，在不影响原有码头正常作业的前提下，确保工程在合同工期内顺利完成）。

第四条 物资供应

 1、本合同全部工程所需材料按下列第（1）方式办理：

（1）本项目所有材料由乙方按项目提供；

（2）本项目所有材料由甲方按项目提供；

（3）本项目 除招标文件中明确由甲供以外的 材料由乙方提供， 招标文件中明确甲供的 材料由甲方提供。

材料价格的确定：主材的品牌型号价格需经甲方确认，辅材的价格以投标文件中的综合单价为准。

3、所有材料、设备进场程序、质量均应符合国家有关施工规范的规定。

第五条 工程质量

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

第六条 施工前准备

1、本合同签订后 2天内，甲方应提供施工技术资料 1 份，或与乙方完成施工交底。

2、乙方应及时编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。

3、甲方负责接通施工现场“三通一平”。

4、乙方负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。

5、本合同签订后，乙方应自费为其现场全部施工人员在合同工期内的意外伤害事故投保人身意外伤害保险、工伤保险；临聘用工应为其购买相关商业保险，保证其施工人员在施工期间受到意外伤害事故时能得到全额赔偿或补偿；如实际施工期超过保险期的，乙方应向保险公司另办续保手续，并自行承担相应续保费用，与甲方无涉。乙方应及时将投保凭证复印件交由甲方存档。乙方拒不投保的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同金额10%的违约金，若造成其他损失的，甲方有权追偿。无论乙方是否办理保险，乙方施工人员的人身伤害或因乙方施工造成的甲方或第三方人身伤害的，均由乙方负责处理并承担费用，与甲方无涉。

6、若乙方未能妥善处置人身伤害等安全事故，引发受伤害家属干扰甲方生产、办公等秩序的，甲方有权解除本合同，同时乙方应承担合同金额10%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，，乙方应对甲方的全部损失承担赔偿责任（本合同所称甲方损失，包括但不限于甲方的实际损失，向第三方支付的违约金、赔偿金，缴纳的行政罚款，为维权支付的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等全部损失）。

第七条 施工要求

1、乙方必须保证施工质量，因乙方原因造成工程质量未达到国家有关施工质量验收规范、标准或甲方要求的，甲方有权解除合同或要求乙方返工直至工程质量达标为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误工期的违约责任。

2、乙方上道工序结束，经甲方验收合格后，方能进入下一道工序的施工；如不合格，乙方必须无条件返工，并承担甲方因此造成的损失，且工期不予顺延。

3、施工期间，乙方应遵守甲方的有关管理规定，如因乙方原因造成事故或被有关部门处罚的，所造成的人员伤亡和/或财产损失责任由乙方承担。

4、乙方不得招用聋哑、痴呆、视力低差、未成年人、年老体弱及其他不宜参与施工的人员。

5、若由于施工不当等原因造成原有设施（包括已有电缆和电气设备等）损坏的，乙方需照价赔偿。

6、施工期间，乙方应服从甲方工作人员现场的安排，无条件配合甲方管理。

7、乙方现场施工结束，应做好工完场清。 

第八条 施工与设计变更

1、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。

2、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

（1）施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在 3个工作日内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。未经签证乙方擅自施工的，工程量不予计入，工期不予顺延，引发的工程质量问题由乙方承担相应的责任。

（2）施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。乙方擅自施工的，工程量不予计入，工期不予顺延，引发的工程质量问题由乙方承担相应责任。

（3）在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位，乙方无条件配合，不得以甲方未能足额支付工程款、未能尽到配合义务等任何理由拒绝实施。

（4）未经甲方书面同意，乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方。否则按乙方违约处理，违约金为合同价款的 10 %，甲方有权解除合同并责令施工单位退出工地，要求乙方赔偿由此给甲方造成的所有损失。

由上述原因延期施工而造成的直接、间接经济损失，由责任方承担。

3、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。

4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方先行施工质量自检，自检合格后，乙方应提前 3 个工作日书面通知甲方（监理机构，如有），共同进行验收，并办理验收手续；届时如甲方（监理机构，如有）无特殊原因拒不参加的，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，留档保存。如甲方（监理机构，如有）以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求其检查费由甲方负担。

5、在施工中甲方认为需要变更的工程项目的价格确：（1）投标书和合同中已有适用于变更工程项目的价格，按投标书和合同已有的价格计算；（2）投标书和合同中只有类似于变更工程项目的价格，可以参照类似价格变更；（3）合同中没有类似工程项目单价的，根据市场询价，经甲方审核后执行。
第九条 竣工验收与保修

1、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。

2、保修及保修期限：本项目缺陷责任期为1年，质保期为2年，自工程竣工验收合格之日起算。

第十条 违约责任
1、由于乙方责任未按合同约定的工期（含依本合同顺延的工期）竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付1000元/天的违约金。竣工验收不合格，修理和返工造成工期延误的，每逾期一天，乙方应向甲方支付1000元/天的违约金。逾期超过14天的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。若造成甲方损失且违约金不足以弥补损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

2、乙方应在竣工验收前向甲方移送全部施工资料，未移交的，每逾期一天，乙方应向甲方支付1000元/天的违约金。

3、经甲方验收，工程质量未达到乙方承诺的标准，乙方应返工至工程质量达到标准，并向甲方支付合同价的1%的违约金。
4、竣工工程经检验合格，但乙方未在竣工验收合格后 1 天内向甲方交付工程的，每逾期一天，乙方应向甲方支付1000元/天的违约金。

5、若乙方未遵守甲方的安全规章制度及《安全生产合同》，违规作业造成事故的，乙方须承担相应的赔偿责任；如果因此造成甲方不能正常作业的，乙方应按合同价款的 5 %承担违约金，违约金不足于弥补甲方遭受的损失的，乙方应补足差额。

6、乙方有其他违约的，每次违约，乙方必须支付甲方1000元/次的违约金。

7、项目经理及安全员须到现场管理。
8、乙方若多次违反甲方的安全规章制度或多次未响应甲方施工安排，甲方有权解除合同，并没收全额履约保证金、赔偿由此给甲方造成的所有损失。

9、甲方有权自任意一笔应付款项（不仅限于本协议项下款项）中扣除乙方应当承担的违约金、违约损失，乙方就此不持异议。
第十一条 其他约定

1、至本项且竣工交付前，施工用水采取乙方一次性包干（水费500元，甲方结算付款时作相应扣除），乙方应根据现场工程实际情况配置适当的增压泵、蓄水桶，施工过程中因供水部门降压供水或停水引起的费用增加和工期延长，均由乙方自行承担。施工用电的日常管理由乙方自行负责并承担费用，在工程竣工后，甲方与乙方进行施工电费结算，相关费用由甲方在拨付给乙方的竣工款中按实扣除。为保证工程施工进度以及连续性，乙方应自备发电机使用，所发生的一切费用由乙方自行承担，施工过程中因停电引起的费用增加和工期延长均由乙方自行承担。施工用电价格为：电费：1.4元/度，同时要求乙方自备电表并不得随意浪费水电资源，违者考核，视情节严重程度在相应工程结算中每次扣除300-2000元不等，并不免除其他相关安全考核。

2、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。

3、施工期间按甲方要求在规定的时间内施工（根据公司生产计划安排施工，除特殊情况甲方要求乙方赶工期），严禁强行施工和违章施工。若发生强行施工和违章施工，按公司相关制度进行处罚，并停工整改和教育（停工期间工期不顺延）。

4、施工所产生的建筑垃圾，甲方要求乙方全部自行合法倾倒，因此产生的相关费用乙方已经在投标报价中综合考虑，与甲方无涉。

5、施工过程中应文明施工，保护好周围的物品，如有损坏，由乙方负责赔偿。

6、在合同期内，如出现安全责任事故，由乙方自行负责及承担全部责任。

7、临时用电配电箱及该配电箱进线电缆由乙方提供，并按甲方要求配置漏电保护，且漏电保护功能正常。

8、临时用电的责任分界点在甲方供电配电箱断路器出线端，出线端以上部分为甲方负责，出线端以下部分由乙方负责。

9、不允许乙方擅自接电，或无证私自操作甲方配电箱。所有在甲方配电箱内的接（拆）线操作均须由甲方进行，乙方不得私自操作，一经发现按500元/次罚款，罚款在工程款中扣除。

10、乙方应规范劳动用工管理，需要使用农民工时，乙方应依法与农民工签订劳动合同，实行全员实名管理，严把施工人员准入关，全面记录施工人员各项信息。

11、乙方需设立劳资管理员，确保工资由农民工本人签字领取。

12、乙方应落实信息公开制度，在施工现场项目位置设置工资维权信息告示牌，实现施工场地全覆盖。

13、甲方有权对乙方农民工工资（劳务费）的支付情况进行监督检查，乙方需配合好甲方的检查工作，如发现问题，应及时整改，否则，甲方有权罚没履约保证金（如果有），并暂停乙方1年期间参加甲方招标项目投标资格。

14、若乙方发生工资争议，或恶意拖欠工资、拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为，或引发干扰甲方生产、办公等秩序的事件，甲方有权解除本合同并罚没履约保证金（如果有），同时乙方应承担合同金额30%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方还应当按甲方实际损失赔偿。

15、每出现一次违章考核，结算款扣1000元/次，凭考核单执行。

第十二条 附则

1、本合同共 六 份，甲方执 四 份，乙方执 二  份。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期一年。

3、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件以便共同遵守。

4、本合同有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地法院提起诉讼。

5、双方基于本合同向对方发出的所有书面通知，亦包括诉讼法律文书，均应按本合同载明的通讯地址及联系人发出，任何一方上述信息发生变化时，均应提前3日通知对方，否则由此产生的不利后果由变更方承担。一旦按照所载地址邮寄（包括变更后的）并被证明已寄出，即视为送达，对方是否签收、签收人是谁，均不影响送达的效力。
第十三条 合同文件构成

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件

合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

本合同附件包括：

附件一：廉洁协议

附件二：工程质量保修书

附件三：安全生产合同

附件四：进港安全、环境管理协议书

附件五：不拖欠民工工资承诺书

附件六：合作伙伴合规承诺书。
以上附件为本合同不可分割的组成部分。

附件一
廉洁协议
甲方：       

联系人：                电话：         
乙方：     
联系人：                电话： 
为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在履行合同过程当中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，在签订《                            》（合同编号：                ，以下简称主合同）的基础上，甲乙双方签订本廉洁协议。

1.甲乙双方共同责任
1.1 协议双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照主合同要求，把保质保量和及时完成项目作为各自最终的权利和义务，严禁损害企业和各方的合法利益。

1.2 协议双方必须经常教育各自职员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法行为的发生，使主合同权利义务履行过程同时成为党风廉洁建设的过程。

1.3 双方建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处各自职员的违法违纪行为。

1.4 发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的不廉洁行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，均有权向有关部门检举、揭发和控告。

2.甲方廉洁义务

甲方，且甲方应教育、督促其职员遵守如下约定：
2.1 不得以任何形式向乙方索请、索礼、索贿或报销应由甲方支付的各类费用；

2.2 不得收受乙方赠送的礼品、礼金、礼券、礼卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；

2.3 不得以明显低于市场的价格向乙方购买商品和物资；

2.4 不得参加由乙方提供经费的旅游或任何类似活动；

2.5 不得接受乙方承担费用的可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

2.6 不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动或推销物资和商品；

2.7 不得接受乙方提供的公车、住房装修等服务；
2.8 不得接受乙方其他任何形式的与业务无关的金钱利益。

3.乙方廉洁义务

乙方，且乙方应教育、督促其职员遵守如下约定：
3.1 不得向甲方工作人员送礼、行贿或提供应由甲方自己支付的各类费用报销；

3.2 不得违规宴请甲方工作人员或提供其他消费娱乐活动；

3.3 不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员提供物资和商品；

3.4 不得安排甲方工作人员的子女或其他亲属到本单位工作，双方有业务之前已经安排的，则不得因双方业务关系而特别提升职务或提高待遇；

3.5 不得提供资金邀请甲方工作人员和/或其子女、亲属旅游；

3.6 不得为甲方工作人员的子女或亲属购买或提供商品；

3.7 不得向甲方工作人员提供公车、住房装修等服务。

3.8 不得向甲方提供任何形式的与正当业务往来无关的金钱利益。

4.违约责任

4.1 乙方违反本协议约定，由此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任，应依法予以赔偿，并赔付5倍贿赂金作为廉洁违约金。

4.2 甲方违反本协议约定，由此造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

4.3 各方职员违反本协议的，由各方向对方承担违约责任。
5.附则

5.1 本协议作为附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签订后立即生效，有效期及份数与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.2 本协议不影响甲乙双方按主合同条款承担相关责任。

甲方盖章：                        乙方盖章：

签订日期：                          签订日期：

附件二

工程质量保修书

甲方（全称）：                                

乙方（全称）：                                

为保证                                   项目在合同使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装饰工程等项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为    2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     2    年；

7．本项目保修期限约定如下：2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到修理通知之后 7 日内派人保修。

2.发生紧急事故（如上水跑水等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，甲方应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

5.乙方未及时相应、处理的，甲方有权另行委托其他第三方进行维修，由此产生的费用、给甲方造成的损失均由乙方承担，甲方有权直接从质保金中予以扣除。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：              。    

本工程质量保修书作为合同附件，甲方、乙方双方共同签署，其有效期至保修期满。

甲方盖章：                        乙方盖章：

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

附件三

安全生产合同

为在                              合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的甲方                 与乙方                     特此签订安全生产合同：

一、甲方职责：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，既：同时设计，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 委托本工程委托建设管理单位组织对乙方施工现场现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方责任：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作的现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本安全生产合同作为合同附件，甲方、乙方双方共同签署，其有效期至保修期满。

甲方盖章：                        乙方盖章：

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

附件四

进港安全、环境管理协议书

甲方：
乙方：
合同名称：《                》（合同编号：             ） 
为确保乙方因业务关系在提供建筑施工、设备采购、安装、维修、保养、绿化、保洁、餐饮、外包车辆运输、班车、户外灯箱广告安装及船舶服务等各类服务的同时，遵守甲方的安全管理规定，保障双方安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《安全生产违法行为行政处罚办法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国食品卫生法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《中华人民共和国环境保护法》以及国家、省、市其他有关法律、法规规定要求，双方经友好协商，一致同意达成如下协议并保证严格遵守：

一、甲方责任

（一）甲方各部门作为甲方职业安全健康、环境管理体系、安全生产标准化体系的主管部门，有权对乙方在甲方场所内所实施的与业务合同有关的行为进行安全监督和检查。

（二）各业务对口部门负责以口头或书面方式向乙方介绍甲方的规章制度、安全管理要求及相关的体系要求，包括告知作业现场是否存在危险因素，及采取的相应安全措施和一旦发生紧急情况的应急措施。乙方应就告知内容进行书面确认。

（三）督促乙方对其进港区作业人员进行安全教育，要求乙方人员遵守甲方各种规章制度。

（四）甲方管理人员有权对乙方工作现场进行检查，乙方应认真配合，不得以任何借口拒绝检查。
（五）对乙方不符合甲方安全要求或不遵守甲方安全管理规定的行为，甲方有权给予制止和处罚，并通知乙方限期整改。

二、乙方责任

（一）乙方必须提供的安全保障措施：

1、乙方在甲方作业期间，必须遵守法律法规和国家安全标准、行业安全标准，达到规定的安全生产条件。

2、乙方在甲方作业要具有相关资质（出示其资质证明）和建立专门的安全管理制度。特种作业人员及特种设备操作等人员，必须持有有效资质、资格证书，符合法律法规要求。

3、乙方内部应建立健全安全消防等管理制度，建立安全保障体系。

4、乙方在甲方提供服务期间必须按国家安全标准要求配置相关的安全消防设施，使用的设备设施（包括消防设施、用电设施、设备安全防护措施以及劳动防护用品等）必须保证符合国家安全消防标准要求，并应定期检查、维护、保养与更新，相关费用由乙方负责。

5、乙方有为进港作业员工投保工伤保险或其他相关保险的义务。

（二）乙方必须遵守甲方的安全规章制度，服从甲方管理人员的管理，具体要求如下：

1、安全教育：乙方人员在派入甲方工作前必须进行三级安全教育，了解掌握港区生产作业情况及特性，提高进港人员自我安全保护意识。

   2、乙方进入甲方区域从事特殊工种或危险作业的，必须严格遵守甲方相关危险作业审批管理制度，作业人员必须经过专业培训，持有效证件上岗，严禁违章作业，同时应定期组织安全教育与检查。

3、乙方如运输危险化学用品进入港区，化学品供方需提供相关化学品的安全技术说明书、包装物的回收或处理要求等。

4、乙方保证进入甲方场所人员，必须着装整洁、严禁穿拖鞋或赤身，进入作业现场必须穿戴安全帽、反光背心、安全带等必要的安全防护用品。

5、乙方进入甲方场所施工或从事相关业务，必须经甲方审批同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。

6、乙方人员进入甲方场所施工或从事相关业务，必须经甲方审批同意并备案，禁止乙方擅自携带或指派其他未经审批备案的人员进入甲方场所。

7、乙方人员严禁酒后或携带与工作无关的爆炸物、危险品、刀具、有毒有害等物品进入甲方。

8、乙方必须按甲方指定区域作业，未经甲方许可不得进入其他区域。

9、进港人员不准骑自行车、三轮车、电瓶车、摩托车或步行或乘坐出租车及其他无通行证的车辆进出港区。

10、乙方在施工、作业或维修过程中一旦发生任何安全事故，乙方应当立即向甲方现场管理人员汇报，不得瞒报、谎报、迟报，同时，及时采取一切措施防止损失、损害的扩大，对相关后果承担法律责任。

11、自乙方人员、设备进入甲方指定作业区域起，至该作业区域经甲方验收合格并完成现场移交止，乙方是该作业区域安全管理的直接责任人，对该期间内因乙方作业行为引发的安全事故承担相应责任。
12、乙方应将派驻甲方的项目负责人、专职安全管理人员名单及其联系方式，以及进港作业的主要设备、设施清单（包括设备型号、安全检验合格证明等）、人员资质证书等材料提交甲方备案。
（三）办理通行等手续：

1、乙方长期（连续一日以上）在甲方工作无相关有效通行证件的人员、车辆，由甲方对口业务部门出具工作联系单携带相关身份资料到甲方安全卫环部按要求办理人员通行证及车辆通行证。

2、乙方临时来甲方办理业务，无相关有效通行证件的，必须持相关业务资料并经甲方业务对应部门确认，到门卫（控制中心）办理临时出入证后方可进入，否则乙方人员不得进入。

3、乙方人员进入甲方场所时，必须“一人一证”佩戴人员通行证，随时接受甲方门岗执勤保安人员的检查，不戴证的谢绝进入。

4、车辆（人员）通行证件限申请车辆（人员）使用，严禁借用、套用和涂改。通行证件应妥善保管，乙方协作期满、使用期限到期或不需再使用的，须及时将通行证件通过业务对应部门上交安全卫环部注销。通行证件因业务需求还需延期的，须提前办理续期手续。

5、乙方因工作需要携带易燃易爆品进入港区的，必须经甲方安全卫环部许可并办理登记手续。

（四）车辆行驶安全：

1、乙方车辆进入甲方生产区域，必须凭车辆通行证通行，并按照交通规则和港区安全标志安全行驶，港区内大型车辆限速30公里/小时，小型车辆限速40公里/小时；各路口、箱区口、引桥口等危险区域限速20公里/小时，通过门岗、闸口通道限速5公里/小时，不准高鸣喇叭，不得超速行驶及与生产作业流动机械抢、占道行驶。

2、乙方车辆未经甲方事先同意不准在港区过夜停放。

3、乙方车辆进入港区必须服从甲方管理人员的管理和指挥，驾驶员应主动接受门岗保安的检查，进入物资登记清晰。

4、乙方车辆运输氧气、乙炔、油料等危险物品，需取得相应的运输资质，并交由甲方安全卫环部备案。

（五）现场施工安全和环境保护：

1、乙方施工过程中需要动用电焊、气焊等明火作业时，必须携带特种作业人员有效操作证通过业务对应部门到甲方相关对口部门办理动火作业许可证。动火作业时，现场必须有专人监护落实好消防安全措施，并做好工完场清。

2、乙方进入甲方施工时，应将有关施工工具和材料等物品列清明细单，并在进港时做好登记，以保证出港区或完工退出时查验，清单外的物品不得带出公司。

3、乙方施工中，如遇到可能对周围大气、地表、人员等产生污染或其它危害时，必须提前一天报甲方安全卫环部，经批准后方可施工。

4、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，夜间应开启警示灯。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

5、乙方施工现场必须保持清洁卫生，工具材料摆放整齐，做到文明施工，施工残留物的处置要符合国家的相关规定。严禁随意处置、丢弃油漆、废水、废渣、固废等废弃物。

6、未经书面同意，乙方保证施工过程中任何人不得动用施工区域设备、设施及其他物品。

7、乙方临时用电必须到甲方工程技术部办理临时用电审批手续，经同意后由甲方电工负责接电，不准私自乱拉乱接电线，不得无插头直接用线插入插座。

8、乙方保证在对室内地面、墙面施工时，必须经区域项目负责人同意，确认施工无电力设施（电缆）等，对建筑结构不构成危害后方可施工。

9、乙方保证施工过程中，所有人员穿戴有效的安全保护用品，工具安全可靠。凡涉及登高设施的施工作业时必须正确使用标准的安全带，并有专人监护；水下施工作业人员应具有良好的水性，穿戴符合安全要求；所有作业符合国家有关安全作业的规程及常规注意事项。

10、乙方施工需要的氧气瓶、乙炔瓶、液化气、汽油、油漆等可燃、易爆、化学物品必须符合安全要求，各种仪器可靠。

11、乙方在施工区域内不准使用电炉子、电热水器等用电器具。

12、乙方保证施工结束后，立即清理现场，工完场清，达到安全整洁标准。

13、乙方保证在施工结束后，将所携带的工具、剩余施工材料，特别是易燃易爆物品，全部清理干净，并带离甲方区域，否则甲方管理人员有权作出处理。

14、大型施工、技改项目或各类危险作业前，必须制订安全防范措施，落实应急预案，并对人员进行安全培训。

三、违约责任

（一）对乙方不符合甲方安全要求或违反甲方安全管理规定产生的安全隐患和行为，甲方有权对其进行批评教育、责令立即纠正，并有权依据甲方违章违纪处罚规定或公司其他考核规定，给予乙方进行300—10000元不等的经济处罚，情节恶劣的加倍处理。乙方作业人员无证作业或假冒、伪造、持无效特种作业操作证、上岗资格证、从业资格证及各类资质证书的，予以5000—10000元处罚，情节严重的上报执法部门处理，并取消进港作业资格。处罚金额从业务承包费中直接扣除或乙方直接交付。

（二）根据违章情节和危害程度，甲方有权暂扣乙方车辆通行证，并作拒绝该车辆进入甲方区域1-6个月或列入不予进港“黑名单”库的处理。作暂扣处理的，通行证经乙方整改落实书面回复后发还。

（三）乙方违反甲方安全管理规定的，必须立即停止施工或业务的开展，立即组织落实整改，整改过程中所发生的一切费用、损失由乙方承担。

（四）由于乙方承担、承包的项目或提供的产品、服务等质量原因造成的安全事故，乙方承担全部责任和经济损失的赔偿；造成甲方员工人身伤害和企业财产损失由乙方给予赔偿和处理。

（五）在乙方按合同约定向甲方提供相应服务过程中，发现乙方有违反安全生产规定的，乙方必须及时纠正，逾期不改的，甲方有权按国家《安全生产法》及其相关规定，并依据事件的严重程度、损失大小、影响程度等给予乙方壹万元到拾万元的安全处罚作为违约处理；触犯刑律的，将追究其刑事责任。

（六）因乙方原因造成生产安全事故的，乙方应承担其依法应负的全部法律责任，包括但不限于对第三方及乙方自身人员的损害赔偿责任。同时，甲方有权根据事故造成的直接经济损失大小对乙方处以壹万元到拾万元的处罚；事故处理及善后事宜所产生的费用按国家及当地政府的法律法规的规定办理。

（七）乙方作业人员和管理人员出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

1、合同期内，作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

2、违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险、现场拒不停止作业的。

3、合同期内，作业人员吸毒、酒驾或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

4、作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。

5、合同期内，作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

6、合同期内，作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

7、合同期内，专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。

8、合同期内，管理人员未按公司合理要求落实整改或拒不整改的。

9、未经审批开展特殊作业的。

10、发生其他法定禁止行为的。

（八）乙方出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

1、合同期内，累计造成 2 名及以上人员重伤责任事故的。

2、合同期内，造成 1 名及以上人员死亡责任事故的。

3、合同期内，累计被查处 5 名及以上人员经常性严重违章行为的。

4、合同期内造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

5、年度考核、连续 2 次季度考核或连续 3 次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。

6、提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的。

7、未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。

8、违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。

9、存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。

10、拒绝接受甲方安全监管的。

11、无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。

12、发生其他法定禁止行为的。

（九）黑名单管理

1、被清退的乙方员工，自清退之日起 5 年内不得参与甲方任何业务外包工作。

2、被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入黑名单，自清退之日起 2年内不得参与甲方任何外包业务投标或合作。

四、争议解决方式

因本协议或履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意到甲方所在地人民法院诉讼解决。如乙方与甲方签订的业务合同中对争议解决方式有不同约定的，双方同意按本协议约定执行。

五、其他

（一）乙方应做好所承包项目的安全教育和日常安全管理，相关安全责任和违约责任由乙方负责。

（二）甲乙双方指定安全生产管理人员进行安全检查与协调。

甲方安全、环境管理人员：        联系手机：             ；

乙方安全、环境管理人员：        联系手机：             。
（三）本协议未尽事宜，由甲方和乙方共同协商解决。

（四）本协议自签订之日起生效，有效期及份数与主合同约定一致。若双方在合同期满后就是否续签事宜仍在协商，后续签合同，则本附件有效期自动延续至续签合同签订之日。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：                                                        

代表（签字）：                         代表（签字）：

联系电话：                             联系电话：                 

签署日期：     年   月   日           签署日期：     年   月   日
附件五

不拖欠民工工资承诺书

致：                 
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人      　以  　      　法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位承建                       工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，严格执行浙江省、宁波市相关规定，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受甲方暂停我单位1年期间参加甲方招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

3、我单位若违反本协议上述两条款，愿罚没全部农民工工资从履约保证金或合同工程款扣除。

乙方（公章）： 　                          

                    法定代表人（签字或盖章）：                      
                                                   年     月      日  

附件六

合作伙伴合规承诺书

为满足                              （以下统称“贵公司”）合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解贵公司合规管理需求，在合作范围内遵守贵公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（1）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（2）本公司员工不得给予贵公司或个人任何不正当馈赠。

（3）本公司员工不得接受贵公司或个人的任何不正当馈赠。

（4）本公司员工不得参加贵公司安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（5）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守贵公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知贵公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合贵公司的合规检查，不得隐瞒可能造成贵公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给贵公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且贵公司有权终止相关合同。

本承诺函自签订之日起生效，有效期及份数与主合同约定一致。

承诺人（盖章）：
年  月  日

第五章  工程量清单

工程量清单编制说明
一、工程概况：详见招标文件投标须知前附表；

二、编制范围：详见招标文件投标须知前附表；

三、工程量清单编制依据

1.建设单位提供的由宁波中交水运设计研究有限公司设计的施工图纸（电子版）。

2.根据市场调研询价进行编制。

3.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范、标前联系单、清单说明及其组成文件等资料结合起来理解或解释；

五、编制原则及办法

1、工程量：根据建设单位提供施工图纸（电子版）进行工程量计算。

六、有关事项说明

（一）土建部分

1.暂列金按20000元计入（含税价）。

宁波北仑第三集装箱码头有限公司2026穿山港区年度围网换新工程工程量清单详见第八章投标文件格式
第六章  图纸

1、本项目图纸另行提供

2、标准图集目录

具体详见施工图纸相关说明、图纸说明不详的参照现行国家施工验收规范。

第七章 技术标准和要求
一、一般要求

1、工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 本工程基本情况如下：详见招标文件。  

1.1.2 本工程现场具体地理位置如下：详见招标文件。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1施工现场临时供水电：已预留接口，乙方自行负责施工电缆接入，招标人不提供电缆。

1.2.2 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：根据需要，另行提供。

1.3 地质及水文资料

  1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：根据需要，另行提供。

2、承包范围

2.1 承包范围

  2.1.1乙方自行施工范围：详见招标文件。
2.2 招标人独立发包项目和招标人提供的材料设备

2.2.1由招标人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于乙方的承包范围。招标人独立发包给其他独立乙方的工程如下：   无   。

3、特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：无 。

4、履约担保

4.1 乙方履约担保

履约保证金的金额：2%签约合同价；

履约担保形式：银行保函、履约保证金；

二、施工规范及验收标准

按国家相关行业建筑规范、标准执行。

★三、安全准入条件

1、规章制度：投标人须建立安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、隐患排查治理、施工现场安全监督、安全生产事故应急救援预案等安全相关管理制度，制度需符合项目发包单位安全生产管理要求。

2、安全管理机构及安全管理人员配置：（1）投标人公司级安全生产管理机构及专职安全管理人员配备符合国家相关法律法规要求；（2）施工现场配备至少1名项目专（兼）职现场安全生产管理人员。

3、安全教育培训：投标人拟派项目从业人员应具备所从事岗位的安全知识和技能，并有教育培训档案

4、投标人拟派作业人员：（1）项目从业人员年龄在 18 周岁以上、法定退休年龄以下；（2）项目负责人具有有效的安全生产考核合格证书（B 类），项目安全员具有安全生产考核合格证书（C 类）；（3）特种作业人员、特种设备作业人员具有合法有效的作业资格证书，持证上岗。

5、设备保障：投标人配备的主要施工机械和设备的数量、规格型号符合项目需求，相关机械设备工况良好、证件齐全、检测合格、定期检测维保。

6、保险：投标人必须办理项目从业人员工伤保险、人身意外伤害险等有关保险，临聘用工应为其购买相关商业保险；其中单人的人身意外伤害险（人亡）保额需达到100万元及以上。

7、劳动防护用品：投标人为项目从业人员配备的劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准。

8、风险管控清单：投标人对承包项目的主要风险进行辨识，并制定管控措施，建立风险分级管控清单

9、投标人须针对本项目配备一辆公司自有车辆进港；投标文件中须提供自有车辆的购置发票、行驶证、车辆照片等扫描件加盖公章，未提供或提供不合格的作无效标处理。

10、中标人施工期间最多可拟派5辆车进港施工（其中工程车、混凝土装运车除外）；5辆车辆中租赁车辆最多3辆；若需进港，须向招标人提供车辆资料（如行驶证、租赁证明等）且经招标人审核确认后方可进港作业。

11、中标人须在中标后1周内向招标人提供营业执照、安全生产许可证、项目施工人员有效的身份证、相应资格证书、人员工伤保险、人身意外伤害险等相关资料（具体资料详见下表，按招标人要求提供）进行备案，否则招标人有权取消中标人资格。

	序号
	提供材料
	备注
	

	1
	营业执照
	必须提供
	

	2
	生产资质
	招标书需要的资质必须提供
	

	3
	安全业绩
	安全业绩：根据公司经营规模，近3年公司所承担业务外包范围内无相应安全责任事故；未被列入安全生产严重失信主体名单（可通过“应急管理部”“信用中国”官方网站查询）。
	附上网站查询记录

	4
	用工规模
	单位规模为20人及以上，具有3年及以上相关业绩经验并提供证明材料。
	附上网站查询记录

	5
	人员名册(单项项目人员包含在长期人员内）
	每页需盖公司公章，必须提供
	项目经理、管理人员、专职安全员、特种作业人员等备注好

	6
	法人委托书
	项目负责人不是法人，需开具委托书
	

	7
	安全管理员任命文件
	需公司公章，必须提供
	

	8
	安全管理员证件、资质
	（类似安全学习都可以），必须提供
	

	9
	管理制度或制度清单
	乙方公司管理制动，需公司公章，必须提供规章制度：建立《安全生产责任制》《安全教育培训》《安全检查和隐患整改管理制度》《劳动防护用品配备和管理》《消防安全管理》《事故管理》《应急预案》等安全管理制度和安全操作规程，且制度规程要求不得低于属地单位要求。
	

	10
	劳动关系证明
	需公司公章，必须提供
	提供相关人员社保证明截图、或者简易劳动合同。分包单位提供分包合同及中标公司对分包公司的用工安全协议

	11
	各种保险
	凡进港人员当年社保证明，必须提供（浙里办中下载），人身意外险必须提供
	人身意外险人伤（人亡）保额需达到100万以上

	12
	特殊作业操作证
	涉证人员清单+操作证复印件（叉车、电焊气割、高空、电工等证件），必须提供
	附上网站查询记录

	13
	装卸运输车辆、行驶证、年审证明；进场设备情况，进场材料情况
	涉进港车辆清单+车辆行驶证+年审证，必须提供；进场设备和材料情况付清单及合格证，
	所有设备进场（手持电动工具、挖机、吊车、登高车、安全设施等特种设备）都需提供合格证。车辆需提供交强险+商业险、挖机需提供保养记录

	14
	进港三级教育培训资料、试卷、签到表
	需参加招标人考试（考试内容需结合项目内容），保存培训资料、签到表（结合安全交底）；需提供乙方自己考试试卷、培训内容及签到表。必须提供；
	乙方的三级教育考试、培训记录等需提供需和花名册、劳务关系证明、保险人数相对应

	15
	进港安全、环境协议
	乙方自己打印，日期暂时不填、每页盖章、骑缝章，必须提供
	必须单页打印，盖骑缝章（不要装订）乙方信息填齐全

	16
	车辆、人员进港安全、环境告知书
	乙方自己打印，日期暂时不填、每页盖章、骑缝章，必须提供
	

	17
	施工方案+应急预案
	涉及大型设备技改、土建施工的新建、改建、扩建项目，涉及到较高风险管控的项目，乙方必须提供施工方案和应急预案，招标人需评审确认
	要把风险辨识写进去

	18
	进港安全培训确认书
	乙方自己打印，日期暂时不填、每页盖章、骑缝章，最后一页受训人填写所有进港人员，必须提供
	必须单页打印，盖骑缝章（不要装订、不要填信息）


第八章  投标文件格式

目录

投标文件由资审文件、价格标、商务技术标组成；投标人应分别编制、上传各部分内容。

（一）资审文件：

1.资审文件封面；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书（如有）；

4.企业营业执照复印件；

5.企业资质证书复印件或电子打印件；

6.企业安全生产许可证复印件或电子打印件；

7.拟派项目经理的简历表：附身份证复印件、建造师注册证书复印件或电子打印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件或电子打印件及社保证明复印件（统一要求为2026年1月-2026年3月）（一级建造师电子注册证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）的有关规定）；

8.拟派项目专职安全员简历表：附身份证复印件、安全生产考核合格证书（C 类）复印件或电子打印件及社保证明复印件（统一要求为2026年1月-2026年3月）；

9.安全业绩承诺书；

10.用工规模证明材料；

11.安全准入条件承诺书；

12.投标保证金缴纳凭证复印件（银行缴款凭证复印件）（加盖公章）

13.其他需要补充的资料。

（二）价格标组成：

1.价格标封面；

2.投标函；

3.投标函附录；

4.投标报价文件：

（1）封面

（2）投标报价书

（3）工程量清单项目汇总表

（4）安全生产费用清单

（5）安全生产费用明细表 

（6）工程清单与计价表

（7）主要材料价格表

（8）综合单价分析明细表

（三）商务技术标组成：

1.商务技术标封面；

2.自有车辆的购置发票、行驶证、车辆照片等扫描件加盖公章；
3.商务技术标评审所涉及的资料。
一、投标文件资审文件格式

1.资审文件封面

                   工程施工招标

投标文件

项目名称：                             

投标文件内容：资审文件
投标人：                              （盖章）      

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）       

日期：     年     月     日

2.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：                              

单位性质：                              

地址：                              

成立时间：   年   月   日

经营期限：                              

姓名：        性别：         年龄：          职务：     

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                   （盖章）

日期：     年     月     日

3.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（如有）

本人            （姓名） 系            （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托           （单位名称）  的      （受托人姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改      （招标人名称）的             （招标工程名称） 工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：                             （盖章）   
法定代表人：                       （签字或盖章）
身份证号码：                                   
委托代理人：                         （签字或盖章）
身份证号码：                                   
年   月    日

4.企业营业执照复印件

（加盖公章）

5.企业资质证书复印件

（加盖公章）

6.企业安全生产许可证复印件

（加盖公章）

7.拟派项目经理简历表

拟派项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	取得资格

证书时间
	

	资格证书编号
	

	安全生产考核

合格证书编号
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	建设规模
	担任职务
	在建或已完
	获奖

情况
	甲方及

联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：表后附项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核证书、社保证明复印件。
8.拟派项目专职安全员简历表

拟派项目专职安全员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	所属单位名称
	

	参加工作时间
	
	取得资格

证书时间
	

	资格证书编号
	

	安全生产考核

合格证书编号
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	建设规模
	担任职务
	在建或已完
	获奖

情况
	甲方及

联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：表后附有效的身份证、安全生产考核合格证书（C 类）及社保证明复印件。

9.安全业绩承诺书；

安全业绩承诺书

       （招标人）        ：

我公司郑重承诺：我司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员），且未被列入安全生产严重失信主体名单。如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，如在合同履约中被发现的，同意接受招标人解除合同的要求并承担相应后果，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

特此承诺!

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

10.用工规模证明材料；

11.安全准入条件承诺书；

安全准入条件承诺书
      （招标人）        ：

我公司郑重承诺：若中标，我司完全符合招标文件第七章技术标准和要求“三、安全准入要求”所有内容。如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，如在合同履约中被发现的，同意接受招标人解除合同的要求并承担相应后果，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

特此承诺!

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

12.投标保证金

投标保证金缴纳凭证复印件（银行缴款凭证复印件）

（加盖公章）

13.其他需要补充的资料。

（格式自拟）

二、投标文件价格标格式


1.价格标封面

                                        工程施工招标
投 标 文 件

项目名称：                                       
投标文件内容：    价格标                              
投标人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：    年   月    日

2.投 标 函

投 标 函
致：        （招标人名称） 

1、根据你方              （招标工程名称）工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）：      （即￥      ）（含税，税率   %）的投标报价，由       担任项目经理，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

    2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方已按规定提交人民币（大写）：     整的投标保证金。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。 

（3）我方承诺在规定的工期：合同签订之日起1年内完成（施工期间现有码头将正常生产作业，施工必须服从码头生产作业需要，根据招标人要求，分批次施工，接到招标人通知后，24小时内进场施工；投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能的风险，在不影响原有码头正常作业的前提下，确保工程在合同工期内顺利完成），并移交全部合同工程，并确保工程质量达到     标准，安全达到     标准。

5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2条款规定的任何一种情形。

投标人：            （盖章）
 法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

                              地址：                     

电话：                     

传真：                     

                              日    期：    年    月     日

3.投标函附录

投标函附录

	序号
	项目内容
	招标文件要求
	投标人承诺

	1
	施工准备时间
	收到中标通知书后7天
	收到中标通知书后7天

	2
	提前合同工期奖励标准
	0元/天
	0元/天

	3
	延误合同工期赔偿标准
	1000元/天
	1000元/天

	4
	未履行质量承诺违约金
	合同价款的1%
	合同价款的1%

	5
	未履行安全文明承诺违约金
	合同价款的1%
	合同价款的1%

	6
	未履行民工工资支付承诺违约金
	合同价款的1%
	合同价款的1%

	7
	未履行工期承诺违约金
	合同价款的1%
	合同价款的1%

	8
	未履行人员机械设备承诺违约金
	合同价款的1%
	合同价款的1%

	9
	未履行廉洁承诺违约金
	合同价款的1%
	合同价款的1%

	10
	工程保修担保金额
	结算价款的3%
	结算价款的3%

	11
	是否同意招标文件其它内容
	同意
	同意

	12
	是否同意合同条款及合同附件格式
	同意
	同意


注：投标人须根据上述说明内容作出承诺。

投标人：（盖章）              

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年    月     日
4.投标报价文件

投标报价文件

目录

（1）封面

（2）投标报价书

（3）工程量清单项目汇总表

（4）安全生产费用清单

（5）工程清单与计价表

（6）主要材料价格表

（7）综合单价分析明细表

（1）封面

                  工程

工程量清单报价书

投  标  人：                      （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）                                     

（2）投标报价书
工程名称：                              

投标总价（小写）：                      
（大写）：                      

投  标  人：                      （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：                      （签字或盖章）

（3）工程量清单项目汇总表
	工程名称：宁波北仑第三集装箱码头有限公司2026穿山港区年度围网换新工程

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	2026穿山港区年度围网换新工程
	
	含税

	2
	暂列金
	20000
	

	合价（1+2）
	


（4）安全生产费用使用清单
	序号
	费用大类
	使用细目
	费用（元）

	1
	完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出
	“四口”“五临边”等防护、防滑设施
	

	
	
	防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等
	

	
	
	安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护
	

	
	
	特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验，设备维修养护
	

	
	
	⑤ 其他安全防护设施、检测设施、设备
	

	2
	配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出
	特种应急救援设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材
	

	
	
	② 安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品
	

	
	
	③ 其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具
	

	3
	安全生产检查与评价支出
	日常安全生产检查、评估
	

	
	
	②  聘请专家参与安全检查和评价
	

	4
	重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
	重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管
	

	
	
	② 爆破物、放射性物品储存、使用、防护
	

	
	
	③ 对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询
	

	5
	安全技能培训及进行应急救援演练支出
	“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训
	

	
	
	组织安全技术、知识培训教育
	

	
	
	③ 组织应急救援演练
	

	6
	其他与安全生产直接相关的支出
	召开安全生产专题会议等相关活动
	

	
	
	举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动
	

	
	
	安全经验交流、现场观摩
	

	
	
	购置、编印安全生产书籍、刊物、影象资料
	

	
	
	配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品
	

	
	
	⑥ 安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励
	

	安全生产费用总额
	
	

	投标价（不含暂列金）
	
	

	占投标价（不含暂列金）的比例
	
	%


说明：投标人可根据自身施工特点对本表所列的“使用细目”进行有针对性的增减或调整，安全生产费用为不低于投标价总金额（不含暂列金额）的2％。

（5）工程清单与计价表

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	全费用单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	围网
	1.2300高围网，编织网网眼65*65*5mm，50*50*2mm方管,所有铁件热浸锌后再静电喷粉，具体详见图纸，含围网开口处围网样式滑轮门和异形围网的定制。
	m2
	1593
	
	

	2
	立柱
	1.80*80*3mm方管立柱，200*200*12垫板，M12*150，304不锈钢膨胀螺栓固定，立柱及钢构型材为镀锌件,所有铁件热浸锌后再静电喷粉，具体详见图纸。
	根
	535
	
	

	3
	刺绳
	1.铁丝直径大于2.8，刺距76，具体详见图纸，工程量按一道计算
	m
	800
	
	

	4
	防鼠网
	1、800高304不锈钢防鼠网，304不锈钢垫片双面，M6*20半圆头内六角螺丝固定。具体详见图纸。
	m
	800
	
	

	5
	老围网拆除
	1.拆除现有围网，并运至招标人指定堆放地点，周边绿化的保护和转移、旧围网拆除对现有基础破坏后的修复（需达到安装强度）由投标单位综合考虑在内
	m
	800
	
	

	6
	垃圾外运及处置
	1.老围网拆除对现有基础破坏所产生的垃圾外运及处置，运距自行考虑。
	项
	1
	
	

	7
	暂列金
	
	项
	1
	20000
	20000

	合   计（元）
	


（6）主要材料价格表

工程名称:                                                             第   页、共   页

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	市场价
	合价

	
	
	
	
	
	
	




（7）综合单价分析明细表
项目名称：                                                                 序号：

	序号
	定额编号
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	基价
	市场价
	基价
	市场价

	一
	定额
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	（定额编号）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3
	机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	（定额编号）
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	…
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	…
	
	
	
	
	
	

	
	费用名称
	单位费用计算表达式
	金额

	二
	直接工程费
	
	

	
	人工费
	
	

	
	机械费
	
	

	三
	施工组织措施费
	
	

	四
	综合费用
	
	

	五
	规费
	
	

	六
	税金
	
	

	七
	建设工程造价
	
	

	八
	综合单价
	
	


注：此表可略微进行调整，但是必须反映人工、材料、机械含量及价格、规费、税金等内容。
三、投标文件商务技术标格式
                                        工程施工招标
投 标 文 件

项目名称：                                       
投标文件内容：    商务技术标                              
投标人：                                   （盖章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章） 

日期：    年   月    日

自有车辆的购置发票、行驶证、车辆照片等扫描件加盖公章

商务技术标评审所涉及的资料



